Вопрос 1

Информация

по объектам инженерной инфраструктуры, 
предусмотренных КИП г. Шумерли

В Комплексном инвестиционном плане модернизации моногорода Шумерли предусмотрено строительство следующих объектов инженерной инфраструктуры с привлечением средств федерального бюджета:

магистральные водопроводные сети в г. Шумерля Чувашской Республики (I очередь);

реконструкция канализационных очистных сооружений сточных вод производительностью 25000 куб. м/сут. и канализационного коллектора по ул. Ленина, ул. Урукова в г. Шумерля Чувашской Республики;

реконструкция тепловых сетей микрорайона «Камчатка» г. Шумерля Чувашской Республики;

реконструкция сетей ЦТП котельной № 15 г. Шумерля Чувашской Республики.

С администрацией города Шумерля проработан вопрос приведения в соответствие необходимых документов по каждому объекту инженерной инфраструктуры:

сводный сметный расчет и пояснительную записку (необходимо провести корректировку проектно-сметной документации по всем объектам и произвести пересчет цен);

положительное заключение государственной экспертизы на каждый объект;

положительное заключение по проверке достоверности определения сметной стоимости по всем проектам.

Администрация города Шумерля совместно с руководителями МУП «Теплоэнерго» Д.И. Головиным и МУП ШПУ «Водоканал» С.Г. Георгиевым подготовили план-график приведения в соответствие необходимых документов в 2013 г.:

| Наименование проекта инженерной инфраструктуры | Ответственный исполнитель | Сроки проведения корректировки ПСД | Сроки проведения экспертизы достоверности сметной стоимости |
| --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция тепловых сетей микрорайона «Камчатка» г. Шумерля | Директор МУП «Теплоэнерго» Головин Д.И. | январь-февраль | апрель |
| Реконструкция сетей ЦТП котельной № 15 г. Шумерля | Директор МУП «Теплоэнерго» Головин Д.И. | январь-февраль | апрель |
| Магистральные водопроводные сети в г. Шумерля (1 очередь) | Директор МУП ШПУ «Водоканал» Георгиев С.Г. | март | май |
| Реконструкция канализационных очистных сооружений сточных вод производительностью 25000 куб.м/сут и канализационного коллектора по ул. Ленина, ул. Урукова | Директор МУП ШПУ «Водоканал» Георгиев С.Г. | апрель | май |

В настоящий момент в Минэкономразвития Чувашии МУП «Теплоэнерго» на проекты «Реконструкция тепловых сетей микрорайона «Камчатка» г. Шумерля» и «Реконструкция сетей ЦТП котельной № 15 г. Шумерля» представлены сводные сметные расчеты.