Вопрос 3

Информация

о ходе выполнения протокольных решений Совета по инвестиционной политике за II полугодие 2012 г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения | Информация о реализации мероприятия | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протокол № 6 от 04.07.2012 |
| п.1.2. | Рекомендовать предусмотреть при формировании бюджета Ядринского района на 2013 год средства на строительство блочно-модульной котельной ФСК «Присурье» без участия в его софинансировании республиканского бюджета Чувашской Республики | администрация Ядринского района | Без срока | Ядринским районным Собранием депутатов Чувашской Республики от 06.03.2013 г. будут внесены изменения в Ядринский районный бюджет Чувашской Республики на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов, в том числе и по выделению средств на строительство блочно-модульной котельной ФСК «Присурье». | Выполняется |
| п.2.2. | Предусматривать в конкурсной документации на выполнение работ по строительству (реконструкции) автомобильных дорог требование по предоставлению участниками торгов обеспечения на весь срок исполнения государственного контракта, включая гарантийный срок по выполненным работам | Минтранс Чувашии |  | В конкурсной документации по строительству (реконструкции) автомобильных дорог обязательным требованием является предоставление участниками торгов обеспечения государственного контракта в виде безотзывной банковской гарантии или залога денежных средств на весь срок исполнения государственного контракта, включая гарантийный срок по выполненным работам | Выполнено |
| п.2.3. | Разработать и направить государственным (муниципальным) заказчикам рекомендации по включению в конкурсную (аукционную) документацию требований по предоставлению участниками торгов обеспечения на срок исполнения гарантийных обязательств | Минэкономразвития Чувашии | в срок до 10 августа 2012 г. | Методические рекомендации направлены письмом министерства от 24.08.2012 № №10/15-5671 | Выполнено |
| Протокол № 8 от 02.08.2012 |
| п.4.2. | Органам исполнительной власти Чувашской Республики - государственным заказчикам объектов капитального строительства, на которые не проведена государственная регистрация права собственности, включая автомобильные дороги и объекты электрификации, совместно с муниципальными районами и городскими округами Чувашской Республики: | Органы исполнительной власти Чувашской Республики - государственные заказчики объектов капитального строительства |  |  |  |
|  | обеспечить в кратчайшие сроки в соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 1 июня 2009 г. № 179 «О Правилах осуществления государственными заказчиками функций по организации получения (получению) разрешений на ввод в эксплуатацию и оформлению в государственную собственность Чувашской Республики объектов капитального строительства, построенных за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики» завершение государственной регистрации права собственности на объекты, построенные за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, и в дальнейшей деятельности руководствоваться положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации в части оформления разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию и Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» |  |  | Минспорт Чувашии В 2012 году введены в эксплуатацию физкультурно-спортивные комплексы в с. Янтиково Янтиковского района и с. Красные Четаи Красночетайского района. Минспортом Чувашии совместно с администрациями муниципальных образований ведется работа по оформлению объектов в муниципальную собственность. Минкультуры Чувашии Работа ведется Минобразования Чувашии По состоянию на 1 января 2013 г. зарегистрировано 8 объектов строительства и 9 объектов находятся на стадии регистрации права собственности. Минтранс Чувашии Государственная регистрация права собственности на автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения, а также на автомобильные дороги местного значения, построенные за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, введенные в эксплуатацию, завершена. Разрешения на строительство, разрешения на ввод в эксплуатацию получены до ввода объектов в эксплуатацию. В декабре месяце 2012 года введена в эксплуатацию автомобильная дорога общего пользования местного значения «Волга – Могачкасы – Оринино» в Моргаушском районе. В настоящее время осуществляется оформление соответствующей документации по государственной регистрации права собственности на данный объект. Ожидаемый срок завершения регистрации объекта в муниципальную собственность – май 2013 года. Минприроды Чувашии По объектам капитального строительства, финансирование которых осуществлялось за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики в период с 2000 по 2011 годы и до настоящего времени не сданных в эксплуатацию и соответственно не прошедших государственную регистрацию права собственности: 1. В ходе строительства объекта «Реконструкция системы группового водоснабжения с. Анастасово, д.д. Бахмутово, Коровино Порецкого района» были внесены изменения в проект. Для регистрации объекта «Реконструкция системы группового водоснабжения с. Анастасово, д.д. Бахмутово, Коровино Порецкого района» необходимо наличие положительного заключения экспертизы проектной документации, откорректированной по изменениям, возникшим в процессе строительства согласно исполнительной документации. В настоящее время проект повторно доработан новой проектной организацией по замечаниям государственной экспертизы. Представление проекта на государственную экспертизу ожидается до 01.03.2013. 2. По объекту «Перенос существующей станции водозабора на реке Малый Цивиль для водоснабжения пгт Вурнары Вурнарского района» для ввода в эксплуатацию Станции водоочистки необходимо придать Вурнарскому водохранилищу, построенному по проекту «Строительство водохранилища для обеспечения питьевой водой Вурнарского района», статуса источника питьевого водоснабжения. Для чего необходимо согласование размещения водозаборов и рыбозащитных устройств на р. Малый Цивиль в Вурнарском районе с Средневолжским территориальным управлением Росрыболовства. В настоящее время расчет ущерба, наносимого водным биологическим ресурсам реки Малый Цивиль при реализации разработанной проектной документации на строительство водохранилищ на реке Малый Цивиль Вурнарского района Чувашской Республики выполнен Татарским отделением ФГБНУ «ГосНИОРХ» и направлен в Средневолжское территориальное управление Росрыболовства на согласование. 3. По объекту «Шемуршинское водохранилище на р. Карла для питьевого водоснабжения (ВЛЗ 10 КВ)» создается межведомственная комиссия по обследованию ЛЭП и подготовки заключения о статусе линии электропередачи для осуществления необходимых мероприятий по снятию объекта с технического учета. Минстрой Чувашии По состоянию на 01.01.2013 г. в период 2010-2012 годы за счет средств республиканского бюджета построены и введены в эксплуатацию 25 объектов капитального строительства. Из них зарегистрированы в муниципальную собственность 10 объектов, по 5 объектам документы переданы в Росреестр, по остальным объектам ведется работа администрациями районов по оформлению кадастровых паспортов и других, необходимых для регистрации документов. Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 18 марта 2010 г. № 72 «О Республиканской целевой программе электрификации новых улиц (населенных пунктов) в Чувашской Республике на 2010-2012 годы» предусмотрено, что объекты электроснабжения подлежат оформлению в муниципальную собственность. Муниципальными образованиями ведется работа в части оформления документов по вводу в эксплуатацию объектов электроснабжения и оформлению соответствующей технической документации (техпаспортов). Чебоксарским городским комитетом по управлению имуществом зарегистрировано в Управлении Росреестра право муниципальной собственности города Чебоксары на все объекты, представленные Минимуществом Чувашии – 30 объектов газового хозяйства, построенных за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики. Из них передано в государственную собственность Чувашской Республики 7 объектов газового хозяйства. По 23 объектам пакет документов направлен в Минимущество Чувашии. (исх. Чебоксарского городского комитета по управлению имуществом от 06.12.2012 № 039-6040) для оформления перехода права собственности. | Выполнено Выполнено Выполняется Выполнено Выполняется Выполняется |
|  | представлять в Минимущество Чувашии информацию по осуществлению государственными заказчиками деятельности по вводу в эксплуатацию, технической инвентаризации и государственной регистрации права собственности на построенные за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики объекты капитального строительства за период с 2000 по 2012 годы |  | ежемесячно | Минприроды Чувашии Выполняется Минстрой Чувашии Информация представлялась ежемесячно Минздравсоцразвития Чувашии Министерством ежемесячно предоставляется в Минимущество Чувашии информация по осуществлению деятельности по вводу в эксплуатацию, технической инвентаризации и государственной регистрации права собственности на построенные за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики объекты капитального строительства за период с 2000 по 2012 годы. Минобразования Чувашии Минобразования Чувашии ежемесячно направляет информацию в Минимущество Чувашии о государственной регистрации права собственности муниципальными районами и городскими округами по объектам капитального строительства, построенных за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики. | Выполнено Выполнено Выполнено Выполняется |
|  | представить в Минимущество Чувашии соответствующие сведения по состоянию на 1 сентября 2012 г. с указанием причины необеспечения завершения государственной регистрации права и представлением «дорожных карт» по их завершению для рассмотрения данного вопроса на расширенном заседании Правительственной комиссии по контролю заэффективностью управления государственным имуществом |  | в срок до 5 сентября 2012 г. | Минприроды Чувашии Информация с указанием причины необеспечения завершения государственной регистрации права представлена в Минимущество Чувашии письмом от 18.01.2013 № 4/14-335. Минстрой Чувашии Информация представлена Минздравсоцразвития Чувашии Министерством здравоохранения и социального развития Чувашской Республики в адрес Министерства имущественных и земельных отношений Чувашской Республики направлено письмо от 25.09.2012 г. №08/15-9835 по оформлению в государственную собственность Чувашской Республики, введенного в эксплуатацию объекта капитального строительства Николаевского ФАП БУ «Ядринская центральная районная больница» Минздравсоцразвития Чувашии. Минобразования Чувашии Минобразования Чувашии представлена информация в Минимущество Чувашии о государственной регистрации права собственности муниципальными районами и городскими округами по объектам капитального строительства, с указанием причин необеспечения завершения государственной регистрации права, построенных за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики. Администрациям муниципальных районов и городских округов рекомендовано завершить государственную регистрацию права собственности в установленные сроки. | Выполнено Выполнено Выполнено Выполнянется |
| п.4.3. | Представить в Минэкономразвития Чувашии и Минимущество Чувашии заключение органов Роспотребнадзора и Ростехнадзора о возможности использования объектов незавершенного строительства для выполнения уставных задач подведомственными учреждениями БОУ СПО «Чувашское республиканское училище культуры (техникум) Минкультуры Чувашии» и БОУ ДОД «СДЮСШОР №2» Минспорта Чувашии | Минкультуры Чувашии, Минспорт Чувашии |  | Минкультуры Чувашии Письмом от 21.02.2013 № 04.1/14- 752 Минкультуры Чувашии представлено экспертное заключение органа ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии» о возможности использования объекта незавершенного строительства БОУ СПО «Чувашское республиканское училище культуры (техникум)» Минкультуры Чувашии. Также направлено в Минимущество Чувашии. Минспорт Чувашии Здание и котельная БОУ ДОД «СДЮСШОР №2» Минспорта Чувашии введены в эксплуатацию. Получено свидетельство о государственной регистрации. | Выполнено Выполнено |
| Протокол № 9 от 30.08.2012 |
| п.3.1. | Рекомендовать решить вопрос о передаче объектов недвижимости (включая земельный участок), расположенных по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Ленина, д.12 и 12а, из муниципальной собственности в собственность Чувашской Республики | администрация г. Чебоксары совместно с Минздравсоцразвития Чувашии и Минимуществом Чувашии |  | Решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 25.12.2012 № 849 «О передаче объектов недвижимости и участков под ними из муниципальной собственности города Чебоксары в государственную собственность Чувашской Республики» согласована безвозмездная передача объектов недвижимости и земельных участков под ними, расположенными по адресу: г. Чебоксары, пр. Ленина, 12, 12а и 12в из муниципальной собственности города Чебоксары в государственную собственность Чувашской Республики. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13.06.2006 № 374 пакет документов направлен (исх. Чебоксарского городского комитета по управлению имуществом от 23.01.2013 № 039-310) в Минимущество Чувашии. | Выполнено |
| п.3.2. | Рекомендовать при внесении очередных изменений в Государственную программу Чувашской Республики «Развитие здравоохранения» на 2012–2020 годы разработать и включить в нее подпрограмму развития поликлинических учреждений Чувашской Республики | Минздавсоцразвития Чувашии |  | Министерством здравоохранения и социального развития Чувашской Республики рассматривается вопрос о включении в Государственную программу Чувашской Республики «Развитие здравоохранения» на 2012-2020 годы подпрограмму развития поликлинических учреждений Чувашской Республики. | Выполняется |
| п.5.2. | Обеспечить регистрацию права собственности на объекты капитального строительства, построенные за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, включая инфраструктурные объекты, предназначенные для обслуживания основных объектов капитального строительства (линейные сооружения) | Государственные заказчики объектов капитального строительства |  | Минприроды Чувашии По объектам капитального строительства, финансирование которых осуществлялось за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики в период с 2000 по 2011 годы и до настоящего времени не сданных в эксплуатацию и соответственно не прошедших государственную регистрацию права собственности: 1. В ходе строительства объекта «Реконструкция системы группового водоснабжения с. Анастасово, д.д. Бахмутово, Коровино Порецкого района» были внесены изменения в проект. Для регистрации объекта «Реконструкция системы группового водоснабжения с. Анастасово, д.д. Бахмутово, Коровино Порецкого района» необходимо наличие положительного заключения экспертизы проектной документации, откорректированной по изменениям, возникшим в процессе строительства согласно исполнительной документации. В настоящее время проект повторно доработан новой проектной организацией по замечаниям государственной экспертизы. Представление проекта на государственную экспертизу ожидается до 01.03.2013. 2. По объекту «Перенос существующей станции водозабора на реке Малый Цивиль для водоснабжения пгт Вурнары Вурнарского района» для ввода в эксплуатацию Станции водоочистки необходимо придать Вурнарскому водохранилищу, построенному по проекту «Строительство водохранилища для обеспечения питьевой водой Вурнарского района», статуса источника питьевого водоснабжения. Для чего необходимо согласование размещения водозаборов и рыбозащитных устройств на р. Малый Цивиль в Вурнарском районе с Средневолжским территориальным управлением Росрыболовства. В настоящее время расчет ущерба, наносимого водным биологическим ресурсам реки Малый Цивиль при реализации разработанной проектной документации на строительство водохранилищ на реке Малый Цивиль Вурнарского района Чувашской Республики выполнен Татарским отделением ФГБНУ «ГосНИОРХ» и направлен в Средневолжское территориальное управление Росрыболовства на согласование. 3. По объекту «Шемуршинское водохранилище на р. Карла для питьевого водоснабжения (ВЛЗ 10 КВ)» создается межведомственная комиссия по обследованию ЛЭП и подготовки заключения о статусе линии электропередачи для осуществления необходимых мероприятий по снятию объекта с технического учета. Минстрой Чувашии Зарегистрированы в собственность Чувашской Республики следующие объекты коммунальной инфраструктуры, построенные за счет средств федерального и республиканского бюджетов: Канализационная насосная станция территории комплексной застройки района ул. Б. Хмельницкого с сетями напорной канализации, Чувашская Республика, г. Чебоксары общей площадью/протяженностью 38,1/1195,35 кв.метров/метров, кадастровый номер 21-21-01/184/2012-309, свидетельство о гос.регистрациии от 20.08.2012г. Магистральные канализационные сети микрорайонов 3 и 3А по ул. Б. Хмельницкого в г. Чебоксары Чувашская Республика, г. Чебоксары общей протяженностью 1741,50 метров, кадастровый номер 21-21-01/062/2012-292, свидетельство о гос.регистрациии от 19.09.2012г. Водопроводная насосная станция территории комплексной застройки района ул. Б. Хмельницкого в г. Чебоксары, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Б. Хмельницкого, дом № 92 «А», в 260 метрах от дома № 80 по ул. Б. Хмельницкого в юго-западном направлении производительностью 1800 м3/час, этажность – 1, общей площадью 545,90 кв.метров, кадастровый номер 21-21-01/185/2012-127, свидетельство о гос.регистрациии от 13.08.2012г. Дождевые магистральные сети территории комплексной застройки ул. Б. Хмельницкого в г. Чебоксары, Чувашская Республика г.Чебоксары общей протяженностью 1227 метров, кадастровый номер 21-21-01/184/2012-3321, свидетельство о гос.регистрациии от 21.08.2012г. Очистные сооружения дождевой канализации территории комплексной застройки района ул. Б. Хмельницкого в г. Чебоксары, кадастровый номер 21-21-01/186/2012-303, свидетельство о гос.регистрациии от 01.10.2012г. Трансформаторная подстанция Чувашская Республика г.Чебоксары ул. Б.Хмельницкого, 92 «Б» общей площадью 34,5 кв.метров, кабельная линия 10кВ от распределительной подстанции РП-10кВ до трансформаторной ТП водопроводной насосной станции протяженностью 1030 метров, кадастровый номер 21-21-01/185/2012-126, свидетельство о гос.регистрациии 19.09.2012г. Трансформаторная подстанция Чувашская Республика г.Чебоксары ул. Парижской Коммуны д.22 «А», кабельная линия 10кВ от распределительной подстанции РП-10кВ до трансформаторной ТП очистных сооружений, кадастровый номер 21-21-01/184/2012-322, свидетельство о гос.регистрациии от 29.08.2012г. Магистральные сети водопровода микрорайонов 3 и 3А по ул. Б. Хмельницкого в г. Чебоксары, Чувашская Республика г. Чебоксары, ул. Б. Хмельницкого общей протяженностью 4852,10 метров, кадастровый номер 21-21-01/185/2012-128, свидетельство о гос.регистрациии от 24.09.2012г. Распределительная подстанция общей площадью 73,4 кв.метров, кабельная линия 10 кВ от трансформаторной подстанции ПС «Кировская» 110/10/6 кВ до РП-10 кВ с камерами КСО-202 протяженностью 1840 метров Чувашская Республика г.Чебоксары ул. Б.Хмельницкого, д.74 «А», кадастровый номер 21-21-01/062/2012-293, свидетельство о гос.регистрациии от 29.08.2012г. В последующем объекты были переданы администрации г. Чебоксары для регистрации в муниципальную собственность. Минздравсоцразвития Чувашии Министерством здравоохранения и социального развития Чувашской Республики будет обеспечена регистрация права собственности на объекты капитального строительства, построенные за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики после завершения строительства объектов. Минобразования Чувашии С 2009 года зарегистрировано 8 объектов строительства и 9 объектов находятся на стадии регистрации права собственности, включая инфраструктурные объекты. | Выполняется Выполняется Выполняется Выполняется |
| Протокол № 10 от 27.09.2012 |
| п.1.2. | Рекомендовать ООО «ПМК - Водоснабжение» устранить все выявленные на строительстве физкультурно-спортивного комплекса в с. Красные Четаи Красночетайского района недостатки и получить заключение отдела государственного строительного надзора Минстроя Чувашии о соответствии законченного строительством объекта требованиям технических регламентов и проектной документации | Минспорт Чувашии | в срок до 5 октября 2012 г. | Выявленные в ходе строительства замечания устранены. Получено заключение отдела государственного строительного надзора Минстроя Чувашии о соответствии законченного строительством объекта требованиям технических регламентов и проектной документации. Объект введен в эксплуатацию | Выполнено |
| п.1.3. | Представить акт проверки межведомственной комиссии по исполнению подрядной организацией своих обязательств по строительству физкультурно-спортивного комплекса в с. Красные Четаи Красночетайского района и заключение отдела государственного строительного надзора Минстроя Чувашии в Минфин Чувашии и Минэкономразвития Чувашии | Минспорт Чувашии | в срок до 7 октября 2012 г. |  |  |
| п.1.9. | Продолжить претензионную работу в отношении подрядных организаций, допускающих отставание от графика выполнения работ на объектах электрификации; | Минстрой Чувашии |  | Ведется претензионная работа в отношении подрядных организаций, допускающих отставание от графика выполнения работ по строительству объектов электроснабжения. По поданным исковым заявлениям Минстроя Чувашии назначены судебные разбирательства. | Выполняется |
|  | разработать и провести необходимое согласование проекта постановления Кабинета Министров Чувашской Республики о пролонгации республиканской целевой программы электрификации новых улиц (населенных пунктов) в Чувашской Республике на 2010-2012 годы |  | в срок до 1 ноября т.г. | Проект постановления Кабинета Министров Чувашской Республики «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 18 марта 2010 г. № 72» разработан, находится в стадии в публичного обсуждения. В соответствии с Планом заседаний Кабинета Министров Чувашской Республики рассмотрение данного вопроса запланировано в I квартале 2013 г. | Не выполнено |
| п.1.10. | Рекомендовать автономному учреждению Чувашской Республики «Центр экспертизы и ценообразования в строительстве Чувашской Республики» Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики ускорить проверку актов выполненных работ по формам КС-2 и КС-3 на объектах электрификации | Минстрой Чувашии |  | АУ Чувашской Республики «Центр экспертизы и ценообразования в строительстве Чувашской Республики» Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики осуществляет проверку актов выполненных работ по формам КС-2 и КС-3 по объектам электроснабжения по мере их поступления | Выполняется |
| п.2.2. | Предоставить на согласование в Минфин Чувашии и Минэкономразвития Чувашии техническое задание на проектирование Олимпийского центра по стрельбе из лука с выставочно-конгрессными залами, г.Чебоксары | Минспорт Чувашии | в срок до 5 октября 2012 г. | Техническое задание на проектирование Олимпийского центра по стрельбе из лука с выставочно-конгрессными залами, г. Чебоксары согласовано с Минэкономразвития Чувашии и Минтрансом Чувашии | Выполнено |
| п.4.2. | Представить в Минэкономразвития Чувашии копии положительных заключений государственной экспертизы на проектную документацию строительства административного здания органов исполнительной власти Чувашской Республики (блок «Б») и осуществление ремонтно-реставрационных работ и приспособление под современное использование административного здания «Дом Правительства» (объект культурного наследия (памятник истории и культуры федерального значения «Здание Дома Советов»), расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, площадь Республики, д. 1 | Минстрой Чувашии | в срок до 5 октября 2012 г. | Положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию строительства административного здания органов исполнительной власти Чувашской Республики (блок «Б») №21-1-5-0067-10, выдано 15 марта 2010 г. Проектная документация на осуществление ремонтно-реставрационных работ и приспособление под современное использование административного здания «Дом правительства» в настоящее время находится в стадии разработки, на 30 июня текущего года запланировано завершение работ по проектированию и направление проектной документации на экспертизу. | Не выполнено |
| Протокол № 11 от 25.10.2012 |
| п.3.1. | ЗАО «ТРИ групп» доработать бизнес-план инвестиционного проекта «Комплексное развитие Парка культуры и отдыха им.500-летия г. Чебоксары Чувашской Республики» и представить его в ОАО «Корпорация развития Чувашской Республики» | администрация г. Чебоксары, Минэкономразвития Чувашии | в срок до 1 декабря 2012 г. | В соответствии с постановлением администрации города Чебоксары от 03.12.2012 № 687 ЗАО «ТРИ групп» ведется подготовка документации по планировке территории Парка культуры и отдыха имени 500-летия города Чебоксары. | Не выполнено |
| п.3.2. | Назначить ответственное лицо, отвечающее за реализацию проекта «Комплексное развитие Парка культуры и отдыха им.500-летия г. Чебоксары Чувашской Республики» и выполнение плана мероприятий по оказанию нефинансовых мер государственной поддержки данного инвестиционного проекта, утвержденного распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 января 2011 г. № 4-р | администрация г. Чебоксары |  | Ответственным лицом является Шевлягин А.А. – начальник отдела архитектуры и градостроительства Управления архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары – главный архитектор города Чебоксары. | Выполнено |
| п.3.3. | Совместно с ЗАО «ТРИ групп» определить окончательно размеры земельного участка, доработать техническое задание на реализацию проекта «Комплексное развитие Парка культуры и отдыха им.500-летия г. Чебоксары Чувашской Республики» и представить соответствующую информацию в Минспорт Чувашии и Минэкономразвития Чувашии | администрация г. Чебоксары | в срок до 1 ноября 2012 г. | На основании обращения ЗАО «ТРИ групп от 17.11.2010 № 4506 распоряжением администрации города Чебоксары от 03.03.2011 № 466-р утверждены акты выбора и схема расположения земельного участка на кадастровом плане для комплексной застройки Парка культуры и отдыха имени 500-летия города Чебоксары | Выполнено |
| п.3.4. | Совместно с Минспорта Чувашии доработать проект дополнительного соглашения к Соглашению между администрацией г. Чебоксары и «ЗАО ТРИ групп», заключенного 25 февраля 2011 г., и представить его в Минэкономразвития Чувашии | администрация г. Чебоксары | в срок до 1 ноября 2012 г. | В соответствии с дополнительным соглашением от 22.11.2012 № 1/75 к соглашению от 25.02.2011, заключенному между ЗАО «ТРИ групп» и администрацией города Чебоксары, внесены изменения в название объекта и площадь формируемого земельного участка. В связи с чем подготовлены акт выбора и схема расположения земельного участка на кадастровом плане площадью 655815 кв.м для создания туристско-рекреационного кластера «Этническая Чувашия» Чувашская Республика. Этнокомплекс «Амазония», г. Чебоксары Чувашская Республика», а также подготовлен проект постановления администрации города Чебоксары об утверждении указанных акта выбора и схемы расположения земельного участка на кадастровом плане и отмене распоряжения администрации города Чебоксары от 03.03.2011 № 446-р, который будет согласован курирующими службами администрации города Чебоксары в срок до 01.3.2013 | Выполнено |
| п.3.5. | Совместно с администрацией г. Чебоксары и Минспорта Чувашии подготовить предложения по корректировке плана мероприятий по оказанию нефинансовых мер государственной поддержки данного инвестиционного проекта, утвержденного распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 января 2011 г. № 4-р | Минэкономразвития Чувашии | в срок до 1 ноября 2012 г. | Были получены предложения Минспорта Чувашской Республики по внесению изменений в распоряжение Кабинета Министров № 4-р. В настоящее время проект распоряжения подготовлен и в ближайшее время будет направлен на согласование в заинтересованные министерства. | Выполняется (с опозданием сроков) |
| Протокол № 12 от 29.11.2012 |
| п.1.2. | Рекомендовать ООО «Строймонтаж» в срок до 3 декабря т.г. доработать чертежи и описание выполненных работ по реконструкция кровли здания МОУДОД «Дом детского творчества» в г. Шумерля в соответствии с предложениями проектной организации ООО «Альянс» (г.Москва) | администрация г. Шумерли, Минобразования Чувашии | в срок до 3 декабря 2012 г. | Работы по акту не приняты. Часть работ не оплачена. | Не выполнено |
| п.1.3. | Совместно с ООО «Строймонтаж» обеспечить согласование с проектной организацией внесения изменений в проектную документацию по реконструкции кровли здания МОУДОД «Дом детского творчества» в г. Шумерля; | администрация г. Шумерли, Минобразования Чувашии | в срок до 5 декабря 2012 г. | Не выполнено | Не выполнено |
|  | обеспечить ввод объекта в эксплуатацию | администрация г. Шумерли, Минобразования Чувашии | в срок до 25 декабря 2012 г. | 15 февраля т.г. материалы направлены в Арбитражный суд Чувашской Республики (иск с претензиями к качеству выполнения работ) | Не выполнено |
| п.2.2 | Рекомендовать ООО ТСК «Парнас» в срок до 1 января 2013 г. завершить работы по строительству блочно-модульной котельной с сетями теплоснабжения по объекту «строительства дошкольного образовательного учреждения в пгт Кугеси» | администрация Чебоксарского района | в срок до 1 января 2013 г. | Блочно-модульная котельная установлена на фундамент. Ведутся работы по привязке БМК к газопроводу и теплотрассе. Завершаются работы по прокладке газопровода и исполнительной документации. | Выполнено |
|  | представить в Минобразования Чувашии и Минэкономразвития Чувашии пояснения о необходимости корректировки проектной документации строительства объекта и копию положительного заключения государственной экспертизы на измененную ПСД | администрация Чебоксарского района | в срок до 5 декабря 2012 г. | Положительное заключение государственной экспертизы № 21-1-4-0283-12 от 09 ноября 2012 г откорректированной проектной документации (без сметы) объекта капитального строительства «Дошкольное образовательное учреждение п. Кугеси Детский сад на 240 мест» представлен. | Выполнено |
|  | обеспечить ввод объекта в эксплуатацию | администрация Чебоксарского района | в срок до 1 января 2013 г. | Ввод объекта в эксплуатацию, согласно утвержденному графику производства работ на 2013 год. предусматривается в июне месяце текущего года. | Не выполнено |
| п.4.1. | Обеспечить освоение средств республиканского бюджета Чувашской Республики, предусмотренных в 2012 году на строительство очистных сооружений биологической очистки сточных вод в г. Цивильск, в полном объеме | Минстрой Чувашии | в срок до 25 декабря 2012 г. | Общая стоимость объекта «Строительство очистных сооружений биологической очистки сточных вод в г. Цивильск производительностью 4200 м3/сут.» (далее - объект) по итогам аукциона составила 104 248,5587 тыс. рублей. Государственный контракт по итогам аукциона заключен в октябре 2012 г. Срок сдачи объекта в соответствии с контрактом запланирован на декабрь 2013 года. В рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы «Чистая вода» на 2011-2017 годы» в 2012 году на строительство объекта предоставлена субсидия из федерального бюджета Российской Федерации в сумме 91700,0 тыс.рублей. К указанной дате на объекте начаты строительные работы, произведена разбивка осей трассы коллектора и основных сооружений, начато обустройство строительной площадки, снят растительный слой и начата разработка котлованов под очистные сооружения. Объем фактических кассовых расходов по состоянию на 1 января 2013 года по объекту составил – 3910,727 тыс. рублей. | Не выполнено |
| Протокол № 13 от 27.12.2012 |
| п.1.3. | Рекомендовать представить техническое задание на завершение проектирования реконструкции зданий АУ Чувашской Республики «ФОЦ «Белые камни» в Совет по инвестиционной политике для последующего рассмотрения | Минспорт Чувашии |  | Минспортом Чувашии совместно с АУ Чувашской Республики «ФОЦ «Белые камни» ведется работа по подготовке технического задания на завершение проектирования реконструкции зданий АУ Чувашской Республики «ФОЦ «Белые камни» | Выполняется |