| ЧАВАШ РЕСПУБЛИКИН ЭКОНОМИКА АТАЛАН+В/Н ТАТА СУТУ-ИЛ, МИНИСТЕРСТВИ |  | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ |
| --- | --- | --- |

ПРОТОКОЛ

заседания Совета по инвестиционной политике

г. Чебоксары

20 ноября 2008 г.		   			          № _14__

Председатель (председательствующий) – Моторин И.Б.

Секретарь – Кузьмина Е.Г.,

Присутствовали: 20 человек (список прилагается)

| Члены Совета: |  |  |
| --- | --- | --- |
| председатель Комитета Государственного Совета Чувашской Республики по бюджету, налогам, предпринимательству и собственности |  | Щербаков Анатолий Васильевич |
| заместитель министра финансов Чувашской Республики |  | Муратова Фарида Халиковна |
| заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики |  | Краснов Владимир Иванович |
| заместитель министра градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики |  | Банюк Сергей Тарасович |
| заместитель министра здравоохранения и социальной политики Чувашской Республики |  | Осипова Надежда Александровна |
| заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики |  | Енилина Светлана Александровна |
| заместитель министра образования и молодежной политики Чувашской Республики |  | Устяк Валерий Викторович |
| заместитель председателя правления Акционерного Коммерческого Банка “Чувашкредитпромбанк” Открытое акционерное общество |  | Черменинова Вера Васильевна |
| заместитель директора управления по экономике и финансам – начальник финансово-экономического отдела государственного унитарного предприятия «Республиканское управление капитального строительства» |  | Шарова Тамара Осиповна |
| Приглашенные: |  |  |
| заместитель министра экономического развития и торговли Чувашской Республики |  | Быченков Александр Анатольевич |
| заместитель начальника Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Чувашской Республике - Чувашии |  | Дмитриев Александр Владиславович |
| начальник отдела развития общественной инфраструктуры Управления экономического анализа, жилищного строительства и развития общественной инфраструктуры министерства градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики |  | Федоров Сергей Леонидович |
| начальник Управления автомобильных дорог министерства градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики |  | Иванова Калерия Константиновна |
| начальник управления жилищно-коммунального хозяйства министерства градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики |  | Глотов Сергей Иванович |
| заместитель главы администрации г.Чебоксары по экономическому развитию и финансам |  | Данилов Павел Владимирович |
| заместитель начальника отдела налогообложения юридических лиц Управления Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике |  | Александрова Ирина Ивановна |
| заведующий сектора объектов культурного наследия министерства культуры, по делам национальностей, информационной политики и архивного дела Чувашской Республики |  | Ипатьев Александр Витальевич |
| начальник отдела инвестиционной политики Министерства экономического развития и торговли Чувашской Республики |  | Плетнева Елена Евгеньевна |

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О привлечении инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по итогам 9 месяцев 2008 года.

2. О работе госзаказчиков Чувашской Республики с федеральными органами исполнительной власти по  реализации федеральных лимитов на 2008 год за счет федеральной адресной инвестиционной программы и субсидий на развитие социальной и инженерной инфраструктуры по итогам 10 месяцев т.г.

3. О ходе финансирования и реализации  мероприятий республиканской адресной инвестиционной программы на 2008 год за 10 месяцев т.г.

4. О работе  госзаказчика  по реализации мероприятий республиканской адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории Чувашской Республики» на 2008 год.

5. О ходе реализации инвестиционных проектов, получивших государственную поддержку за 2006 г. -2007 гг. и за январь-сентябрь 2008 г.

1. Слушали:

Плетневу Е.Е. - О привлечении инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по итогам 9 месяцев 2008 года.

Выступили:

(Быченков А.А, Муратова Ф.Х., Кузьмина Е.Г.)

Решили:

1.1. Принять к сведению информации Минэкономразвития Чувашии и Чувашстата об итогах привлечения в экономику Чувашской Республики инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования за 9 месяцев 2008 года.

1.2. Предложить органам исполнительной власти Чувашской Республики, органам муниципальных образований усилить работу с курируемыми предприятиями и организациями по привлечению инвестиций и своевременному и качественному представлению ими статистической отчетности по формам П-2 «Сведения об инвестициях в основной капитал», №1-Инвест «Сведения об инвестициях в Россию из-за рубежа и инвестициях из России за рубеж» и П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг» по виду деятельности «Строительство».

2. Слушали: Дмитриева А.В., Федорова С.Л., Иванову К.К., Глотова С.Л., Устяка В.В., Краснова В.И., Ипатьева А.В. – О работе госзаказчиков Чувашской Республики с федеральными органами исполнительной власти по реализации федеральных лимитов на 2008 год за счет федеральной адресной инвестиционной программы и субсидий на развитие социальной и инженерной инфраструктуры по итогам 10 месяцев т.г.

Выступили:

(Быченков А.А., Муратова Ф.Х., Банюк С.Т., Осипова Н.А., Енилина С.А., Щербаков А.В.)

Решили:

2.1. Принять к сведению информации УФСИН России по Чувашской Республике – Чувашии, Минстроя Чувашии, Минприроды Чувашии, Минобразования Чувашии и Минкультуры Чувашии о ходе финансирования и реализации  федеральных лимитов на 2008 год за счет федеральной адресной инвестиционной программы и субсидий на развитие социальной и инженерной инфраструктуры по итогам 10 месяцев т.г.

2.2. Рекомендовать Минстрою Чувашии, Минприроды Чувашии, Минкультуры Чувашии и Минздравсоцразвития  Чувашии обеспечить до 20 декабря т.г. завершение реализации предусмотренных годовых лимитов на госинвестиции за счет средств федеральной адресной инвестиционной программы и субсидий на развитие социальной и инженерной инфраструктуры.

3. Слушали:

Дмитриева А.В., Федорова С.Л., Иванову К.К., Глотова С.Л., Устяка В.В., Осипову Н.А., Краснова В.И., Ипатьев А.В. – О ходе финансирования и реализации  мероприятий республиканской адресной инвестиционной программы на 2008 год за 10 месяцев т.г.

Выступили:

(Быченков А.А., Муратова Ф.Х., Банюк С.Т., Осипова Н.А., Енилина С.А., Щербаков А.В.)

Решили:

3.1. Принять к сведению информации УФСИН России по Чувашской Республике – Чувашии, Минстроя Чувашии, Минприроды Чувашии, Минкультуры Чувашии, Минздравсоцразвития Чувашии, Минобразования Чувашии о ходе финансирования и реализации  мероприятий республиканской адресной инвестиционной программы на 2008 год.

3.2. Отметить недостаточное освоение средств республиканского бюджета Чувашской Республики на следующих объектах, финансируемых из республиканской адресной инвестиционной программы 2008 года:

строительство и реконструкции улично-дорожной сети городских округов, строительство очистных сооружений в г.Козловка, реконструкция очистных сооружений канализации в пгт. Урмары, строительство группового водовода Батыревского, Шемуршинского и южной части Комсомольского районов (государственный заказчик -  Минстрой Чувашии) по причине позднего проведения торгов по отбору подрядчиков;

реконструкция зданий ГУК «Чувашская государственная филармония», ГУ «Государственный исторический архив Чувашской Республики» (государственный заказчик - Минкультуры Чувашии) по причине некачественного и несвоевременного выполнения подрядными организациями (ООО «Возрождение» и ООО «Мастерстрой» соответственно) строительно-монтажных работ;

реконструкция объекта культурного наследия «Памятник архитектуры XVIII в. – Дом Соловцова» (государственный заказчик - Минкультуры Чувашии) в связи с длительным поиском подрядной организации, имеющей лицензию на проведение работ на объектах исторического наследия;

строительство водохранилища для обеспечения питьевой водой Вурнарского района, строительство Шемуршинского водохранилища на р. Карла, водоснабжение с.Анастасово, д.Бахмутово, Коровино Порецкого района (государственный заказчик - Минприроды Чувашии) в связи с неблагоприятными погодными условиями для выполнения работ по укладке грунта для земляной плотины.

3.3. Минстрою Чувашии и Минприроды Чувашии до 20 декабря 2008 года обеспечить полное освоение средств республиканской адресной инвестиционной программы 2008 года,  выделенных на строительство и реконструкцию объектов общественной инфраструктуры;

3.4. Минкультуры Чувашии до 5 декабря 2008 года обеспечить полное освоение средств республиканской адресной инвестиционной программы 2008 года,  выделенных на строительство и реконструкцию объектов культуры.

3.5. Рекомендовать Минфину Чувашии в целях своевременного финансирования и оплаты выполненных работ по строительству и реконструкции улично-дорожной сети городских округов и автомобильных дорог общего пользования местного значения осуществлять окончательный расчет за выполненные работы после утверждения уполномоченным государственным органом исполнительной власти акта приемки завершения строительства (законченной реконструкции) объекта приемочной комиссией (форма № КС-14).

4. Слушали:

Глотова С.И. – О работе  государственного заказчика  по реализации мероприятий республиканской адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории Чувашской Республики» на 2008 год.

Выступили:

(Быченков А.А., Муратова Ф.Х.)

Решили:

4.1. Принять к сведению информацию Минстроя Чувашии о ходе реализации мероприятий республиканской адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории Чувашской Республики» на 2008 год.

4.2. Минстрою Чувашии в срок до 20 декабря т.г. представить в Кабинет Министров Чувашской Республики согласованный со всеми заинтересованными органами исполнительной власти Чувашской Республики проект республиканской целевой программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории Чувашской Республики» на 2009 год.

5. Слушали:

Плетневу Е.Е., Данилова П.В.- О ходе реализации инвестиционных проектов, получивших государственную поддержку за 2006 г. -2007 гг. и за январь-сентябрь 2008 г.

Выступили:

(Быченков А.А., Муратова Ф.Х., Щербаков А.В., Кузьмина Е.Г.)

Решили:

5.1. Принять к сведению информацию Минэкономразвития Чувашии о ходе реализации инвестиционных проектов, получивших государственную поддержку за 2006 г. -2007 гг. и за январь-сентябрь 2008 года.

5.2. Продолжить предоставление государственной поддержки по ранее одобренным инвестиционным проектам:

«Расширение производства отливок «Рама боковая» и «Балка надрессорная» на имеющихся мощностях на 2004-2010 гг.» ООО «Промтрактор-Промлит»;

«Организация производства силовых кабелей и проводов» ОАО «Завод «Чувашкабель»;

«Расширение производства ОАО «АККОНД» - приобретение  технологических линий по производству вафель с карамелью и вафель с начинками в производственном корпусе №1»;

«Строительство производственного корпуса №2 и монтаж в нем технологических линий по производству  птичьего молока и вафель с пористым  шоколадом» ОАО «АККОНД»;

«Проект технического перевооружения действующих ремонтных мощностей и строительства новых мощностей для производства грузовых вагонов» ЗАО «Промтрактор-Вагон»;

«Строительство и реконструкция автодорог городского значения г.Чебоксары по республиканской целевой программе ускоренного развития улично-дорожной сети городских округов Чувашской Республики на 2008-2011 годы» ОАО «Дорисс»;

«Производство ковров и ковровых изделий» (г.Шумерля) ООО «АртТекс».

5.3. В связи с реализацией в полном объеме плана мероприятий по сопровождению инвестиционного проекта "БиоПарк", распоряжение  Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 апреля 2007г. № 102-р о предоставлении ЗАО "Рослизин Нидэрлендс Б.В." нефинансовых мер государственной поддержки инвестиционной деятельности считать выполненным.

5.4. Рекомендовать Минстрою Чувашии, ООО «Козловский кирпичный завод» до 20 декабря 2008 года принять меры по выполнению плана мероприятий по сопровождению инвестиционного проекта «Строительство завода по производству гиперпрессованного кирпича».

5.5. Ход реализации инвестиционного проекта «Строительство завода по производству гиперпрессованного кирпича» ООО «Козловский кирпичный завод»  рассмотреть повторно на заседании Совета по инвестиционной политике в январе 2009 года.

Председатель,

министр экономического развития

и торговли Чувашской Республики                                                              Моторин И.Б.

Секретарь                                                                                                         Кузьмина Е.Г.