| ЧАВАШ РЕСПУБЛИКИН ЭКОНОМИКА АТАЛАН+В/Н ТАТА СУТУ-ИЛ, МИНИСТЕРСТВИ |  | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ |
| --- | --- | --- |

ПРОТОКОЛ

заседания Совета по инвестиционной политике

г. Чебоксары

17 июля 2008 г.		   			          № 8

Председатель (председательствующий) – Моторин И.Б.

Секретарь – Михайлов В.М.

Присутствовали:   13  человек (список прилагается)

| Члены Совета: |  |  |
| --- | --- | --- |
| заместитель министра градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики |  | Банюк Сергей Тарасович |
| первый заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики |  | Бондарев Виктор Сергеевич |
| заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики |  | Енилина Светлана Александровна |
| заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики |  | Краснов Владимир Иванович |
| заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике |  | Никина Ольга Михайловна |
| заместитель министра образования и молодежной политики Чувашской Республики |  | Устяк Валерий Викторович |
| заместитель министра здравоохранения и социального развития Чувашской Республики |  | Осипова Надежда Александровна |
| вице-президент Акционерного Коммерческого Банка «Чувашкредитпромбанк», Открытое акционерное общество |  | Черменинова Вера Васильевна |
| заместитель директора по экономике и финансам государственного унитарного предприятия «Республиканское управление капитального строительства» |  | Шарова Тамара Осиповна |
| Приглашенные: |  |  |
| заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республике |  | Яковлев Алексей Николаевич |
| заведующая сектором развития территорий министерства экономического развития и торговли Чувашской Республики |  | Капитонова Светлана Николаевна |

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.  О работе госзаказчиков Чувашской Республики с федеральными органами исполнительной власти по  реализации федеральных государственных инвестиций и субсидий на 2008 год.

2. О ходе финансирования и реализации  мероприятий республиканской адресной инвестиционной программы на 2008 год.

3. О ходе реализации мероприятий подпрограммы «Развитие культуры и искусства в Чувашской Республике» Республиканской целевой программы «Культура Чувашии: 2006–2010 годы»

4. О распределении между муниципальными образованиями средств республиканского Фонда софинансирования расходов на 2011 год на финансирование объектов общественной инфраструктуры

5. Рассмотрение инвестиционного проекта муниципального унитарного предприятия «Ремсервис» «Строительство сетей группы жилых домов  в районе улиц 10 Пятилетки и Строителей в г.Новочебоксарске» на предмет предоставления предприятию государственной поддержки в форме возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на обеспечение земельных участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой.

1. Слушали:

Моторина И.Б., Устяк В.В., Осипову Н.А., Бондарева В.С., Банюк С.Т. - О работе госзаказчиков Чувашской Республики с федеральными органами исполнительной власти по  реализации федеральных государственных инвестиций и субсидий на 2008 год.

Выступили:

(Моторин И.Б., Михайлов В.М., Шарова Т.О.)

Решили:

1.1. Принять к сведению информации Минобразования Чувашии, Минздравсоцразвития Чувашии, Минкультуры Чувашии, Минстроя Чувашии о ходе  реализации федеральных госинвестиций  и субсидий на 2008 год (приложение №1)

1.2. Рекомендовать Минобразования Чувашии, Минздравсоцразвития Чувашии, Минстрою Чувашии ускорить работы по   открытию финансирования из федерального бюджета строительства  пристроя  РГОУ «Цивильская специальная  (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 1 в  г. Цивильск, объектов здравоохранения, автомобильных дорог общего пользования и замены светосигнального оборудования на ИВПП аэропорта в      г. Чебоксары.

1.3 Предложить Минздравсоцразвития Чувашии решить вопрос обеспечения софинансирования  из республиканского бюджета строительства Республиканского реабилитационного центра для детей  с ограниченными возможностями в г. Чебоксары  при очередном  внесении изменений в республиканский бюджет Чувашской Республики.

2. Слушали: Устяк В.В., Осипову Н.А., Банюк С.Т., Яковлева А.Н., Краснова В.И. - О ходе финансирования и реализации мероприятий республиканской адресной инвестиционной программы на 2008 год.

Выступили:

(Моторин И.Б., Михайлов В.М., Никина О.М., Черменинова В.В.)

Решили:

2.1. Принять к сведению информации Минобразования Чувашии, Минздравсоцразвития Чувашии,  Минстроя Чувашии, Минспорта Чувашии, Минприроды Чувашии о ходе выполнения мероприятий республиканской адресной инвестиционной программы на 2008 год (приложение № 2).

2.2. Отметить, что проектно-сметная документация на строительство средней  общеобразовательной школы в с.Шихазаны Канашского района  ещё не имеет заключения государственной экспертизы и освоение выделенных на её строительство средств из республиканского бюджета  в сумме 20,0 млн. рублей не начато.

В связи с этим предложить Минобразования Чувашии  рассмотреть вопрос  перераспределения части указанных средств на пусковые общеобразовательные школы 2008 года.

2.3. Считать целесообразным предусмотреть в республиканском бюджете  Чувашской Республики средства на разработку типовых проектов строительства общеобразовательных школ.

2.4. Отметить, что недостаточными темпами ведутся работы и освоение выделенных средств на строительстве  объектов коммунального хозяйства (Минстрой Чувашии), водохранилища для обеспечения питьевой водой Вурнарского района (Минприроды Чувашии) и физкультурно-спортивных комплексов в г.Ядрин и с.Шемурша Шемуршинского района.

3. Слушали:

Бондарева В.С. -  О ходе реализации мероприятий подпрограммы «Развитие культуры и искусства в Чувашской Республике» Республиканской целевой программы «Культура Чувашии: 2006–2010 годы»

Выступили:

(Моторин И.Б., Осипова Н.А.)

Решили:

3.1. Принять к сведению информацию Минкультуры Чувашии о ходе выполнения  мероприятий подпрограммы «Развитие культуры и искусства в Чувашской Республике» Республиканской целевой программы «Культура Чувашии: 2006–2010 годы».

3.2.  Отметить, что Минкультуры Чуваши обеспечено увеличение капитальных расходов на финансирование мероприятий подпрограммы.

Однако медленными темпами реализуются мероприятия подпрограммы по  техническому оснащению театральных и концертных площадок, сельских культурно-досуговых учреждений, завершению начатых строительством сельских учреждений культуры.

4. Слушали:

4.1.Моторина И.Б. – О распределении между муниципальными образованиями средств республиканского Фонда софинансирования расходов на 2011 год на финансирование объектов общественной инфраструктуры

Выступили:

(Моторин И.Б., Капитонова С.Н., Банюк С.Т.)

Решили:

4. 1. Согласиться  с  предложением Минэкономразвития Чувашии  по перечню строек и объектов, предлагаемых к финансированию  за счет средств республиканского Фонда софинансирования  расходов на 2011 год и направить  данный перечень в Минфин Чувашии для учета в работе при формировании  проекта республиканского бюджета Чувашской Республики  на 2009 год  и плановый период 2010 и 2011 годов (приложение № 3).

5. Слушали:

Банюка С.Т. – О рассмотрении инвестиционного проекта муниципального унитарного предприятия «Ремсервис» «Строительство сетей группы жилых домов  в районе улиц 10 Пятилетки и Строителей в г. Новочебоксарске» на предмет предоставления предприятию государственной поддержки в форме возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на обеспечение земельных участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой.

Выступили:

(Моторин И.Б., Черменинова В.В.)

Решили:

5.1. Одобрить инвестиционный проект муниципального унитарного предприятия «Ремсервис» «Строительство сетей группы жилых домов  в районе улиц 10 Пятилетки и Строителей в г.Новочебоксарске» на предмет предоставления предприятию государственной

поддержки в форме возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на обеспечение земельных участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой.

Председатель,

министр экономического развития

и торговли Чувашской Республики                                                                            Моторин И.Б.

Секретарь                                                                                                                    Михайлов В.М.