# Информация о ходе реализации инвестиционных проектов

# (Приложение № 2 к Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2020 года)

| Наименование проекта | Ход реализации |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Производство машин и оборудования |
| Проект № 1 Создание типоразмерного и модульных рядов промышленных тракторов по единой комплексной инновационной схеме (проект «Четра» - организация серийного производства нового модельного ряда землеройной и дорожной техники) | ОАО «Промтрактор» освоило производство и выпускает 17 типоразмерных рядов (в том числе 10 –бульдозеров, 4 – трубоукладчиков, 3 – колесных погрузчика) 310 модификаций. Основная продукция: - бульдозерно-рыхлительные агрегаты на базе тракторов ЧЕТРА Т-9, ЧЕТРА Т-11, ЧЕТРА Т-15, ЧЕТРА Т-20, ЧЕТРА Т-25, ЧЕТРА Т-35, ЧЕТРА Т- 40, ЧЕТРА Т-50 эксплуатационный мощностью от 114 до 434 kW; - трубоукладчики ЧЕТРА ТГ-121, ЧЕТРА ТГ-221, ЧЕТРА ТГ- 301, ЧЕТРА ТГ-503 и ЧЕТРА ТГ-511, грузо-подъемностью от 25,6 до 104,5 тонн; - погрузчик ЧЕТРА ПК – 120, колесный бульдозер ЧЕТРА ТК-25. Ежегодно предприятием разрабатываются и становятся на производство 1-2 новые модели тракторной техники. За 2011 год предприятием выпущено 597 бульдозеров, 5 сельхозмашин. |
| Проект № 2 Разработка и организация производства семейства гусеничных экскаваторов (ОАО "Промтрактор") | Изготовлено 2 опытных образца. Финансирование проекта открыто в феврале 2012 года. |
| Проект № 3 Разработка и организация производства семейства колесных экскаваторов (ОАО "Промтрактор") | Для реализации проекта требуется одобрение технических и финансовых консультантов Внешэкономбанка и синдиката банков. |
| Проект № 4 Разработка и организация производства семейства промышленных бульдозеров и кранов-трубоукладчиков (ОАО "Промтрактор") | На стадии НИОКР по проекту находятся разработки ряда отдельных модификаций тракторов, прорабатывается вопрос получения одобрения наблюдателей ВЭБа на реализацию указанного проекта. |
| Проект № 5 Техническое перевооружение действующих ремонтных мощностей и строительство новых мощностей для производства грузовых вагонов (ЗАО "Промтрактор-Вагон") | Выполнены работы по техперевооружению действующих мощностей. Построен сборочно-сварочный цех, оснащенный оборудованием для производства новых моделей грузовых вагонов, изготовлены опытные образцы некоторых моделей (получены сертификаты соответствия), оказывается государственная поддержка в форме субсидирования процентных ставок за счет средств республиканского бюджета по привлеченным кредитам на реализацию проекта. |
| Проект № 6 Создание серийного инновационного производства полуприцепов и железнодорожных вагонов из алюминиевого сплава (ЗАО"Чебоксарское предприятие "Сеспель") | Готовность проекта 100%, осуществляется выпуск единичных моделей по заказам, идет проработка по поиску потенциальных заказчиков. |
| Проект № 7 Освоение производства станции индикации времени (СИВ) "Хроно-М" (ОАО "Завод "Электроприбор", г. Алатырь) | Проект приостановлен в связи с тем, что заказчик не выиграл тендер по производству данной продукции. |
| Проект № 8 Организация производства масляных и сухих (литых) распределительных трансформаторов (ОАО "Шумерлинский завод специализированных автомобилей") | Создано ООО «Проектэлектротехника», специализированное по выпуску продукции электротехнического профиля: сухих силовых трансформаторов и комплектных трансформаторных подстанций. В настоящее время подготовлен полный цикл изготовления изделий с оснащением производства итальянским оборудованием. Проведен монтаж, пуско-наладочные работы и испытание. В изготовлении первой опытной партии участвовала итальянская фирма "MACE Srl", запуск производства сухих (литых) трансформаторов произведен в ноябре 2011 г. Следующий этап - организация производства масляных трансформаторов. Создано 24 новых рабочих места. |
| Проект № 9 Реконструкция действующих производственных мощностей, расширение производства гражданской Электротехники (ОАО "Электроавтомат", г. Алатырь) | Сформирована программа технического перевооружения. Налажено производство автоматических выключателей, автоматических выключателей с комбинированной защитой. Ведется разработка других электротехнических изделий. |
| Проект № 10 Расширение производства электротехнической продукции нефтяной и газовой промышленности ООО «Чебоксарская Электротехника и Автоматика» | Приобретен земельный участок 2,5 га под строительство, получено разрешение на подключение газа, заключен договор на подготовку эскизного проекта. |
| Проект № 11 Развитие инфраструктур (ресурсосбережение) (ОАО"Промтрактор") | Для реализации проекта требуется одобрение технических и финансовых консультантов Внешэкономбанка и синдиката банков. |
| Проект № 12 Расширение линейки выпускаемой продукции (ООО "НПП"ЭКРА") | Имеется эскизный проект, закуплено оборудование, решается земельный вопрос. |
| Проект № 13 Строительство механосборочного цеха по производству комплектующих изделий, металлоконструкций для шкафов микропроцессорной релейной защиты (ООО «НПП» ЭКРА») | Закуплено оборудование, запуск первой очереди механосборочного цеха запланирован в 2012 году. |
| Проект № 14 Создание промышленного производства наноструктурных материалов ДИСКОМ (ОАО "Чебоксарское производственное объединение имени В.И.Чапаева") | Опытное производство мощностью 9 т горячепрессованных полуфабрикатов в месяц организовано на базе ФГУП «ЧПО им.В.И.Чапаева». Разработано около 100 единиц конструкторской, технологической, нормативно-технической, проектно-сметной и другой документации. В настоящее время проект законсервирован по причине изменения организационно-правовой формы. Требуется дополнительное финансирование на увеличение производственных мощностей. |
| Проект № 15 Микропроцессорная автоблокировка с централизованным размещением аппаратуры, тональными рельсовыми цепями в шкафном варианте стандарта "Евромеханика" на современной элементной базе (АБТЦ-МШ) (ОАО "Элара") | Готовность проекта - 70%, изготовлены опытные образцы, проведятся необходимые виды испытаний. |
| Химическое производство |
| Проект № 16 Создание предприятия по производству солнечных модулей на базе технологии «тонких пленок» | В рамках территории опережающего развития реализуется проект по созданию и развитию производства тонкопленочных солнечных модулей (ООО «Хевел»). • Срок реализации - 2011-2012 годы; • Общая стоимость проекта - 20,1 млрд.рублей, из них: • РОСНАНО внесло в уставный капитал 3,7 млрд. рублей и предоставило заемное финансирование в объеме 9,8 млрд. рублей. • Освоено – 12,9 млрд. рублей. • На сегодня сформирован земельный участок, имеются бизнес-план; проектно-сметная документация, прошедшая государственную экспертизу. Для реализации проекта создано ООО «Хевел» - совместное предприятие Государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий» (РОСНАНО) и Группы компаний «Ренова». В настоящее время выполнены практически все общестроительные работы, готовы производственный и административный корпуса, проложены инженерные внешние и внутриплощадочные коммуникации, приступили к благоустройству территории. Швейцарской компанией Oerlikon Solar (входит в Oerlikon Corporation) полностью завершена поставка технологического оборудования для производства тонкопленочных фотоэлектрических модулей. С сентября по декабрь на завод в соответствии с графиком всего прибыло 250 автофургонов, более 2 000 тонн высокотехнологичного груза. Одновременно с поставкой на заводе начался монтаж оборудования. В настоящее время специалисты Oerlikon Solar монтируют установки КАI, предназначенные для плазмохимического осаждения тонких слоев кремния, одного из ключевых этапов производственного процесса. Компания Schneider Electric начнет построение комплексной системы электроснабжения завода ООО "Хевел". SE спроектирует и смонтирует системы внутризаводского электроснабжения, а также поставит оборудование среднего и низкого напряжения. Управление электроэнергией будет осуществляться с помощью системы EMCS компании Schneider Electric. Кроме того, ООО «Хевел» заключены соглашения на поставку необходимых для производства солнечных модулей сырья и материалов (стекло оптического качества, технологические газы и другие). Для решения задачи по локализации производства компонентов компания ведет переговоры с российскими регионами, в ходе которых обсуждаются возможности создания соответствующих производств, обеспечивающих нужды ООО «Хевел». Наряду с завершением строительства ООО «Хевел» ведет работу по обеспечению сбыта продукции. ООО «Хевел» заключило договоры о сотрудничестве со Ставропольским краем, Республикой Дагестан, Мордовией. Планируется реализация первых проектов – фотоэлектрические системы на железнодорожном вокзале города Анапа, олимпийских объектах в Сочи; солнечные установки, интегрированные в энергетическую инфраструктуру Саммита АТЭС, Петербургского международного экономического форума, Православного Храма в Иордании. В настоящее время на заводе работает 60 человек. Планируется, что при выходе на производственные мощности на предприятии будет создано около 300 рабочих мест. |
| Проект № 17 «Перекись водорода» ЗАО «Ренова Оргсинтез» | Производство перекиси водорода (Solvay). Сроки реализации 2011–2013 гг. Необходимая сумма инвестиций – 5470 млн. рублей Количество создаваемых рабочих мест – 30 ед. Ожидаемый объем производства при выходе на проектную мощность -2300 млн. рублей Дополнительные поступления в бюджет г. Новочебоксарска - 270 млн. рублей Ход реализации проекта: имеется проектно-сметная документация. |
| Проект № 18 Производство биоэтанола, молочной и лимонной кислот | Проект реализуется в рамках Республиканской программы развития биоэкономики в Чувашской Республике до 2020 года, утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 ноября 2010 г. № 385, а также муниципальных программ развития биотехологических отраслей на территории муниципалитета. В каждом муниципальном образовании реализуется собственная муниципальная программа, в которых отражены инвестиционные проекты в области биотехнологий, в том числе проекты по производству биоэтанола, молочной и лимонной кислот. Проекты на территории муниципальных образований размещаются с учетом территориальных особенностей развития муниципалитета. |
| Проект № 19 «Специальные газы» ЗАО «Ренова Оргсинтез» | Производство специальных сверхчистых газов – сырья для микроморфной пленки солнечного модуля (также используются предприятиями по микроэлектронике). Сроки реализации 2011–2013 гг. Необходимая сумма инвестиций – 1000 млн. рублей Количество создаваемых рабочих мест – 150 ед. Ожидаемый объем производства при выходе на проектную мощность -774 млн. рублей Дополнительные поступления в бюджет г. Новочебоксарска - 80 млн. рублей Ход реализации проекта: ведется разработка бизнес-плана. |
| Проект № 20 Строительство предприятия по производству неорганических химических соединений (минеральных солей) в г. Канаше (ООО "Аурат-СВ") | Территория подготовлена под строительство, закончены работы по устройству фундаментов по позициям № 1,2,3,6. Смонтирована 1 линия ограждения периметра. Завершены работы по монтажу линий электропередач, газопровода высокого давления, внешних связей водопровода, канализации, установлена трансформаторная подстанция. Освоено 56,3 млн. рублей, получено разрешение на строительство, имеется положительное заключение экспертизы. Готовность проекта - 7%. |
| Проект № 21 Реконструкция производства хлора и каустика ОАО «Химпром» | ОАО «Химпром» проект реализован в 2011 году, установлены новые компрессоры. |
| Производство прочих неметаллических минеральных продуктов |
| проект № 22 Строительство завода по производству акриловых ванн и логистического центра компании (ООО "Керамика") | 08.06.2011 г. состоялось открытие завода по производству акриловых ванн в г. Новочебоксарске. Проект реализуется совместно с иностранным партнером - ве-дущим мировым концерном Roca Group. Сегодня производственные мощности завода обеспечивают выпуск 10000 про-стых ванн и 3000 ванн с гидромассажем, позволяя удовлетворять растущий спрос на качественные акриловые ванны и обеспечивая городу дополнительные рабочие места. В результате ввода в эксплуатацию завода было создано 28 новых постоянных рабочих мест. |
| Проект № 23 Реконструкция завода по производству санитарно -технических изделий (ООО "Керамика") | Вопрос по увеличению объемов подачи газа на объект решен, производится монтаж оборудования. |
| Проект № 24 Создание производства по обогащению кварцевого песка для стекловарения и выпуска сухих строительных смесей в г. Алатыре (ООО "Алатырский горно-обогатительный комбинат") | Возведен нулевой цикл основного производства, произведена реконструкция здания административно-бытового корпуса, заключены договоры на поставку технологического оборудования. Выполнено ограждение территории. Начат монтаж металлоконструкций каркаса здания комбината для размещения технологического оборудования. |
| Проект № 25 Порецкий гипсово-ангидритовый комбинат ООО "ГиПор-М" | В настоящее время ООО «ГиПор-М» продолжает восстановление инфраструктуры площадки шахты по добыче гипсового и ангидритового камня. |
| Проект № 26 Модернизация производственных мощностей МУП "Кирский лесокомбинат" и создание Центра производства быстровозводимых малоэтажных деревянных домов по современным технологиям, Алатырский район | Готовность проекта - 85%, требуемый объем инвестиций - 240 млн. рублей, будет создано 175 рабочих мест. |
| Проект № 27 Организация производства лицевого керамического кирпича (ООО "Стройкерамика") | Ведутся предпроектные изыскания, переговоры по поставке оборудования. Требуемый объем инвестиций - 1170 млн. рублей, будет создано 150 рабочих мест. |
| Проект № 28 Наномодифицированный конструкционный композит на основе базальтовых волокон (ООО "Гален") | На площади 2625 кв.м организовано производство по созданию новых технологических линий, подключены коммуникации, осуществляется сбыт продукции на территории и за ее пределами. |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды |
| Проект № 29 Строительство группового водовода Вурнарского района Чувашской Республики (1 и 2 пусковые комплексы) | Готовность проекта - 90%, ввод объекта в эксплуатацию запланирован на июнь 2012 года. |
| Проект № 30 Групповой водовод Батыревского, Шемуршинского и южной части Комсомольского районов | Построен второй пусковой комплекс стоимостью 205,2 млн. рублей из двенадцати предусмотренных к реализации. Продолжается строительство станции водоподгонки стоимостью 791,7 млн. рублей. Разработаны проекты сетей водоснабжения по Батыревскому району, получено положительное заключение государственной экспертизы Минстроя Чувашии. |
| Проект № 31 Реконструкция водоводов, уличных и внутриквартальных сетей г. Новочебоксарска | В 2011 году бюджетные ассигнования не выделялись. |
| Производство сельскохозяйственной продукции |
| проект № 32 Модернизация птицеводческого комплекса ООО "Чебоксарская птицефабрика" | В 2011 году в ООО «Агрохолдинг «Юрма» произведено 6006,1 тонн мяса птицы (104,3% к 2010 г.), яиц – 124,6 млн. шт. (119,2%). Поголовье птицы на 1 января 2012 г. составило 769,2 тыс. голов (100,2%). На Лапсарской площадке налажено новое производство – выращивание птицы мясного направления. В настоящее время технология производства продукции птицеводства на птицефабрике имеет полный замкнутый цикл. |
| Проект № 33 поизводство экологически чистого органического удобрения - биогумуса (ЗАО «Позитив», Мариинско-Посадский район | Проект реализован. Ежегодный объем производства и потребления экологически чистого органического удобрения - биогумуса в республике составляет 100 тыс. литров. |
| проект № 34 Создание племенной фермы на 950 голов продуктивных свиноматок с полным замкнутым циклом (ООО «Южный» в Батыревском районе) | Проект реализован. |
| Проект №35 Обновление и расширение производственных мощностей ЗАО «Агрофирма «Ольдеевская», Чебоксарский район | Срок реализации 2010-2012 годы. По итогам 2011 года произведено 24 тонны мяса и 1921,7 тонны молока, что соответственно на 27,7 % и 9,3 % больше уровня 2010 года. Поголовье крупного рогатого скота, в том числе коров по сравнению с 1 января 2011 года выросло на 8,6 % и 5,0 % и соответственно составило 731 голову и 360 голов. |
| Проект № 36 Развитие имущественного комплекса по производству продукции птицеводства, расположенного в пос. Новое Атлашево, Чебоксарский район | Имущественный комплекс, расположенный по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский район, п. Новое Атлашево, ул. Промышленная, 1/1, в 2011 году передан в оперативное управление КУП ЧР «Продовольственный фонд Чувашской Республики» Минсельхоза Чувашии и зарегистрирован «Атлашевская птицефабрика» филиал КУП ЧР «Продовольственный фонд Чувашской Республики». В 2011 году произведено 339,8 тонны мяса птицы. Численность птицы на 1 января 2012 года составила 285,0 тыс. голов. |
| проект № 37 Создание комплексного предприятий по производству и переработке свинины. Строительство второй очереди ферм для выращивания свиней (ООО «ТП «Сувар-2») | Проект реализован в 2010 году. |
| Проект № 38 Строительство завода по переработке овощей в г. Канаше (немецкая фирма"Develey") | В 2011 проведен монтаж и наладка оборудования по производству высокотехнологичной линии по производству кислосладких соусов и соусов барбекю. |
| Проект № 39 Строительство птичников по выращиванию индеек (ОАО "Племенная птицефабрика "Урмарская", Урмарский район) | В 2011 году на строительство птичника освоено 9,36 млн. руб. На птицефабрике построены 2 птичника на 2100 голов индеек каждый и цех по производству комбикормов. |
| Проект № 40 Строительство и реконструкция птичников (ОАО "Чувашский бройлер", Чебоксарский район) | В 2011 году велось строительство двухзального птичника с монтажом оборудования, строительство птичников для выращивания бройлеров (готовность проекта - 99%). |
| Проект № 41 Расширение действующего производства на основе создания современного кормопроизводственного комплекса и реконструкция объектов животноводства (ООО «Агро-Чаки», Урмарский район) | В 2011 году в ООО «Агро-Чаки» Урмарского района начато строительство кормопроизводственного комплекса. Построен кормопроизводственный комплекс на 2000 тонн зерна, освоено 9,8 млн. рублей. Из-за несвоевременного возврата кредитных средств хозяйство находится в состоянии банкротства и строительство прекращено. |
| Проект № 42 Реконструкция свиноводческого комплекса на 1,5 тыс. голов (ООО «ВДС», Цивильский район) | Реконструкция свиноводческого комплекса завершена в январе 2011 г. В рамках проекта в маточном корпусе свиноводческого комплекса произведен монтаж станкового оборудования для содержания 50 голов подсосных маток, построено арочное помещение для содержания свиней на откорме на 350 голов на глубокой подстилке. |
| Проект № 43 Строительство 4 птичников для выращивания племенного молодняка птицы в Цивильском районе (ОАО «Чувашский бройлер») | Введены в строй 4 птичника в Цивильском районе с апреля по сентябрь 2011 года. На 1 января 2012 года численность ремонтного молодняка птицы составила 28,7 тыс. голов. |
| Проект № 44 Развитие овцеводства мясошерстного направления в условиях Чувашской Республики (ООО «Агрофирма «Золотое руно») | Поголовье овец на 1 января 2012 года составило 517 голов, что 201 раза больше, чем на 1 января 2011 года. |
| Проект № 45 Строительство молочнотоварной фермы на 500 голов (СХП "Родина" филиал ООО "Агрофирма "Волготрансгаз", Ядринский район) | Проект реализован в 2010 году. |
| Проект № 46 Реконструкция и модернизация молочнотоварной фермы (ЗАО "Агрофирма "Ольдеевская", Чебоксарский район) | Проект реализуется поэтапно, в настоящее время введена в эксплуатацию новая теплица (готовность проекта - 70%). |
| проект № 47 Строительство молочнотоварной фермы на 980 коров и переработка молока (ЗАО"Фирма "АККОНД-агро", Янтиковский район) | Проект реализован в 2010 году. |
| Проект № 48 Строительство молочнотоварной фермы на 1008 голов (ООО «Агрофирма «Путь Ильича», Моргаушский район) | В 2011 году проведены строительно-монтажные работы на сумму 81,9 млн. рублей, что составляет 48,8% от общей сметной стоимости проекта. Производится бетонирование фермы, прокладка коммуникаций для фермы: водопровод, газопровод, подготовка к сдаче лагуны. кредит получен в сумме 169,7 млн. рублей, из них 21,0 млн.рублей - на приобретение оборудования и техники. |
| Проект № 49 Развитие сельскохозяйственного производства на основе реконструкции и модернизации молочнотоварных ферм, технического перевооружения производства и закупки племенного скота (СХПК «Передовик», Моргаушский район) | Производство мяса по сравнению с 2010 годом выросло в 5,4 раза и составило 61,9 тонны. Объемы производства молока выросли на 6,8 % и составили 235,7 тонны. Племенной скот не закупался. |
| Проект № 50 Развитие сельскохозяйственного производства на базе укрепления материально-технической базы (ООО "Исеево поле", Ибресинский район) | Проект не реализован, работы не проводились. |
| Проект № 51 Реконструкция молочнотоварной фермы на 300 голов коров (ЗАО «Агрофирма «Куснар», Козловский район) | Реконструкцию планируется в 2012 году. |
| Проект № 52 Реконструкция птичников (ОАО «Птицефабрика «Моргаушская») | в 2010 году в ОАО ПФ «Моргаушская» провело модернизацию цехов №1, №6, №7 промышленного стада птиц по производству яиц. Установлено импортное оборудование для содержания кур-несушек в многоярусных батареях. Начата реконструкция цеха по предпродажной подготовке (цех по убою мощностью 0,45 т/смена) и первичной переработке и хранению куриного мяса (мощность 0,1 т/смена). В 2011 году проведены работы по модернизации цеха убоя и переработки мяса птицы мощностью 200 тонн в год, закупке оборудования по выращиванию молодняка птицы объёмом производства 120 тонн привеса в год. Проект должен завершиться до декабря 2013 года. В 2012 году намечено продолжить реконструкцию и модернизацию цеха выращивания ремонтного молодняка и яйцеклада. |
| проект № 53 Строительство овощехранилища (ООО «Агрофирма «Комсомольские овощи») | Проект реализован в 2010 году. |
| Проект № 54 Строительство питомника (ООО «Чебоксарский питомник декоративных растений «Ивушка», Чебоксарский район) | Строительство питомника завершено, объем инвестиций в 2011 г. составил 13,0 млн. рублей. Производятся декоративные и плодовые растения по технологии закрытой и открытой корневой системы для озеленения городских площадей, частных земельных участков и лесных посадок мощностью 30 тыс. шт. |
| Проект № 55 Строительство картофелехранилища площадью 1500 кв. метров, реконструкция овощехранилища (ООО «Агрохмель», Вурнарский район) | В 2011 году проведены строительно-монтажные работы. Ввод объекта планируется в 2012 году. |
| Производство пищевых продуктов |
| Проект № 56 Строительство биотехнологического комплекса по производству 50000 тонн лизина (сульфата): глубокая переработка пшеницы на клейковину, крахмал, кристаллическую глюкозу, кормовые дрожжи и лизин (ЗАО «ЧувашАгроБио») | В 2010 году произошла смена собственника проекта. У прежнего владельца ЗАО «Рослизин Нидерлэндс Б.В.» (Нидерланды) для реализации проекта ЗАО «ЧувашАгроБио» (г.Чебоксары) были выкуплены: здание административно-лабораторного блока (далее – АЛБ) и пилотной установки по производству лизина и белково-витаминных добавок (далее – БВД) – первый пусковой комплекс; эксплуатационные скважины №1, №2 и №3; машины и оборудование; производственный и хозяйственный инвентарь; лабораторное оборудование и инвентарь. Подготовлен и направлен в адрес Чувашского отделения № 8613 Сбербанка России пакет документов для получения кредита для финансирования второго этапа реализации проекта (460 млн.рублей). Рассматривается возможность реализации проекта с привлечением средств Внешэкономбанка и Китайский Народный Банк. |
| Проект № 57 Комплексная переработка 60000 тонн клубней топинамбура в год с получением инулина, пектина, фруктозо-глюкозного сиропа, пищевых волокон и функциональных продуктов на их основе (ООО «Синтез Агро», Шумерлинский район) | Распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 сентября 2011 г. № 331-р проект «Строительство завода по комплексной переработке 60 тыс. тонн топинамбура в год с получением инулина, пектина, фруктозо-глюкозного сиропа, пищевых волокон и функциональных продуктов на их основе» признан приоритетным инвестиционным проектом, которому оказываются меры государственной поддержки до ввода в эксплуатацию 1 ноября 2012 г., ответственный исполнитель ООО «Агропромгаз» (Москва). Для реализации проекта обществом приобретен имущественный комплекс в д. Шумерля Шумерлинского района (производственные площади завода по переработке картофеля). В Козловском районе в собственности ООО «Синтез Агро» имеется хранилище объемом 10 тыс. тонн. В целях обеспечения производства Обществом расширяются площади под посадку топинамбура. В 2011 году выполнены сельскохозяйственные работы по дискованию и культивации земли в Шумерлинском районе на площади около 1800 га, а также осуществлена посадка топинамбура на площади 82,3 га. Собственный семенной материал урожая 2011 года использован в озимой посадке под урожай 2012 года на площади 10 га. Общая площадь, занятая топинамбуром, составляет 195 га, в том числе в Шумерлинском районе – 120 га, в Козловском районе – 75 га. Для финансирования проекта Обществом были поданы заявки в кредитные организации на предоставление кредита и получены положительные решения кредитных комитетов о выдаче кредита в Россельхозбанке (г. Москва) на сумму 2,2 млрд. рублей либо Промсвязьбанке (г. Москва) – 2,45 млрд. рублей. В целях сокращения сроков реализации проекта, улучшения планируемых показателей эффективности, а также снижения стоимости привлекаемых кредитных ресурсов, Группой Синтез проведена работа по пересмотру концепции проекта. После изучения ряда вариантов реализации проекта по европейскому и китайскому сценарию, принято решение об изменении концепции проекта с учетом предложения компании Sepatec, Китай. |
| Проект № 58 Строительство завода по переработке молока в г. Ядрине (ОАО «Ядринмолоко») | Проект реализуется. Общая стоимость проекта составляет 1102,088 млн. рублей, в т.ч. кредитные средства – 840,0 млн. рублей. Получен кредит в Чувашском филиале № 8613 «Сбербанка России» в объеме 147,4 млн. руб. Срок ввода в эксплуатацию завода планируется в декабре 2012 года, срок окупаемости проекта составляет 4,2 года, рентабельность всех операций по чистой прибыли - 11,3%. Кроме того, в ходе выполнения проекта предусмотрено создать 82 новых рабочих места. В 2011 году проведены строительно-монтажные работы: монтаж металлоконструкций, устройство подпорных стенок. Закупается оборудование. По состоянию на 1 января 2012 года освоено 237,5 млн. рублей (21,6% к общей сметной стоимости). |
| проект № 59 Строительство производственного комплекса по переработке картофеля со складом готовой продукции на 1000 тонн (ООО «Новый Чебоксарский хладокомбинат») | Идет поиск инвесторов. |
| Проект № 60 Обновление производственных мощностей ОАО «АККОНД" | Проект реализован в 2011 году. В 2011 году введены в действие новые технологические линии по производству конфет типа «ассорти» и двухслойных пралиновых конфет общей мощностью 5,3 тысяч тонн в год, общая сумма инвестиций составляет 151 млн. руб. Закуплены новые технологические линии по производству: пирожных типа «Киндер-молочный ломтик», десертов «ЧокоПик», сбивных конфет, общая сумма инвестиций составляет 205 млн. руб. |
| Проект № 61 Строительство логистического центра ОАО «Букет Чувашии» | Проект реализуется. Возведено производственное здание, завершена внутренняя отделка, подведены коммуникации, частично благоустроена прилегающая территория, освоено денежных средств - 147,0 млн. руб., в том числе привлеченных - 85,0 млн. руб. |
| Проект № 62 Производство двухслойных пралиновых конфет ОАО «АККОНД» | Проект реализован в 2011 году. В 2011 году введены в действие новые технологические линии по производству конфет типа «ассорти» и двухслойных пралиновых конфет общей мощностью 5,3 тысяч тонн в год, общая сумма инвестиций составляет 151 млн. руб. Закуплены новые технологические линии по производству: пирожных типа «Киндер-молочный ломтик», десертов «ЧокоПик», сбивных конфет, общая сумма инвестиций составляет 205 млн. руб. |
| Проект № 63 Создание предприятия по сушке картофеля и овощей первой очереди (ООО "ТАВ") | Проект реализован в 2010 году. |
| Проект № 64 Производство натуральных соков без консервантов (СППК «Дары природы», Ядринский район) | Проект по производству натуральных соков без консервантов реализован. В октябре 2011 г. запущена линия по производству соков, производственная мощность предприятия составляет 2 тонны в сутки. Создано 20 рабочих мест, средняя зарплата – 7,0 тыс. руб. Продукция реализуется в г. Чебоксары (магазины «Шубинский». «Купец», «СМАК») и гг. Москва, Н.Новгород, Республика Татарстан. |
| Проект № 65 Расширение производства свинины и строительство цеха по первичной переработке мяса (ОАО «Вурнарский мясокомбинат») | В целях увеличения производства мяса свиней руководством ОАО «Вурнарский мясокомбинат» принято решение дополнительно построить цех доращивания свиней на 3696 голов. Строительство цеха начато 11 мая, завершено в ноябре 2010 года. Вновь построенный цех оснащен оборудованием германской фирмы Big Dutchman. Благодаря применению совершенных энергосберегающих технологий строительства и монтажа оборудования, первоначальную сметную стоимость инвестиционного проекта (76,2 млн. рублей) удалось снизить до 52,8 млн. рублей. Привлечены кредитные средства ОАО «Россельхозбанк» на сумму 40,0 млн. рублей, собственные – 12,8 млн. рублей (24,3 %). Производство мяса свиней за 2011 год составило 1729,7 тонны, что на 30,1 % больше уровня 2010 года. Поголовье свиней по сравнению с 1 января 2011 года увеличилось на 8,6 % и на 1 января 2012 года составило 12019 голов. |
| Проект № 66 Строительство, реконструкция и модернизация ООО «Ядринский мясокомбинат Чувашпотребсоюза» | ООО «Ядринский мясокомбинат» Чувашпотребсоюза в 2011 г. на модернизацию производства вложено 15,8 млн. рублей кредитных ресурсов. В 2011 г. запущена линия по производству полуфабрикатов, произведена замена оборудования в колбасном цехе. |
| Проект № 67 Совместное предприятие по выращиванию индеек в Красноармейском районе | В рамках Соглашения о сотрудничестве между Министерством сельского хозяйства Чувашской Республики и Группой компаний «ARVI» Литовской Республики от 31 октября 2010 года в 2011 году в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №7 по Чувашской Республике зарегистрировано совместное предприятие ООО «Агрокомплекс «АРВИ - Вурнарский мясокомбинат». На территории Красноармейского района определены участки под строительство ферм для выращивания индеек, комбикормового и убойного цехов. |
| проект № 68 Строительство убойного цеха в филиале ООО «Авангард» «Цивильский бекон» | Проект реализован в 2010 году. |
| Строительство жилья |
| проект № 69 Комплексная застройка юго-западной части г. Чебоксары (ул. Б. Хмель-ницкого, ул. Гладкова) | По состоянию на 31 марта 2012 года подрядной организации (ООО «СУОР») оплачены выполненные строительно-монтажные работы на сумму 620,612 млн.рублей. Строительно-монтажные работы на объектах за-вершены, формируется исполнительная документация и вносятся изменения в проектные решения. Завершаются работы по благоустройству и озеленению территории объектов. Данные работы запланировано выполнить в период с конца апреля до середины мая 2012 года. Инвестором проекта за 1 квартал 2012 года, в качестве обеспечения выполнения условий Инвестпроекта, вложены собственные и привлеченные средства в объеме 58,938 млн.рублей. Продолжается строительство 270-кв.жилого дома поз. 10 и 186-кв. жилого дома поз.9. |
| проект № 70 Проект «Новый город» | 25 мая 2012 г в администрации города Чебоксары будут проведены публичные слушания по проекту планировки и межевания территории жилого района “Новый город”. Подготовкой и проведением публичных слушаний занимается Комиссия по землепользованию и застройке при главе администрации города Чебоксары. Ведется работа по заключению договора на выполнение работ по техническому обследованию незавершенных строительством объектов. |
| проект № 71 Застройка VI микрорайона центральной части г. Чебоксары | Заказчиком-застройщиком по застройке VI микрорайона центральной части г.Чебоксары является ЗАО «Строительная компания «Центр». Застройка территории микрорайона осуществляется по очередям. I-ая очередь строительства велась в 2003-2007 гг. Введены в эксплуатацию многоквартирные жилые дома поз. 8, 8А, 13, индивидуальная котельная (поз.11), подземная автостоянка, трансформаторная подстанция №36, газораспределительный пункт. В 2008 г. начата застройка II очереди. В 2009-2010 гг. введены в эксплуатацию жилые дома поз.9 (15-ти этажный 70-ти квартирный жилой дом со встроенными офисными помещениями), поз.17 (пятиэтажный жилой дом с подземной автостоянкой), поз.18 (5-ти этажный жилой дом с подземной автостоянкой и офисными помещениями). В настоящее время ведутся работы на следующих объектах: Поз.14 (16-этажный 1-секционный 91-квартирный жилой дом с офисными помещениями): ведется кладка 12-го этажа, срок сдачи в эксплуатацию- II кв. 2011 г.; Поз.15 (16-этажный 1-секционный 91-квартирный жилой дом с офисными помещениями): ведется кладка 12-го этажа, срок сдачи в эксплуатацию - II кв. 2012 г.; Поз.23. (2-этажный 7-квартирный жилой дом с цокольными и мансардными этажами и офисными помещениями), завершается устройство свайного фундамента, срок сдачи в эксплуатацию - I кв. 2012 г. Поз.16. (16-этажный 1-секционный 91-квартирный жилой дом с офисными помещениями): начато устройство свайного фундамента, срок сдачи в эксплуатацию - II кв. 2012 г. На объектах строительно-монтажные работы ведутся согласно графикам производства работ. Жилой дом поз.10 по ул. Пирогова Заказчик – ООО ПСК «Содружество - 1». Проектная организация – ГУП «Моспроект- 2» мастерская 19 им. М.В. Посохина Институтом «Чувашгражданпроект» и Мастерской 19 им.М.В.Посохина (г.Москва) проектные работы завершены. По состоянию на 1.04.2010 г. выполнено работ на сумму 149 083 тыс.руб., в т.ч.: - СМР (подготовительный период) на 87 597 тыс. руб., - проектные работы (ЧГП) 44 276 тыс. руб., - изыскания на 1 022 тыс. руб., - прочие на 16 191 тыс. руб. На объекте выполнены работы по переносу сетей канализации, электроснабжения, газоснабжения (к котельной театра). Организована строительная площадка: установлено ограждение, мойка для мытья колес автомобилей, выполнено электроснабжение и освещение стройплощадки, временная автодорога, установлены бытовые помещения. Завершены работы по устройству подпорных стен общей длиной 300 п.м. для укрепления грунтовых откосов котлована фирмой ООО НПП «ЭРСТ» (г. Н.Новгород). Выполнена экспертиза конструктивной части ниже отм. 0,00, каркаса здания жилого дома и автопарковки, на данные работы получено разрешение на строительство. Из-за отсутствия финансирования объект законсервирован на 2 года, начиная с сентября 2010 г. |
| Проект № 72 Проект планировки и застройки III микрорайона центральной части г. Чебоксары | Постановлением администрации города Чебоксары от 20.04.2012 № 88 утвержден проект планировки территории III микрорайона центральной части г.Чебоксары (микрорайон «Воскресенский). |
| Проект № 73 Первая очередь строительство жилой группы микрорайона «Университетский-2» (г.Чебоксары) | Построено два многоквартирных дома общей площадью 60 тыс.кв.м жилья. Продолжается строительство третьего дома общей площадью жилья 30 тыс.кв.м. Требуемый объем инвестиций - 2,5 млрд.рублей. |
| Гостиничное хозяйство, культура, туризм и спорт |
| Проект № 74 Городской спортивно-оздоровительный комплекс с гостиницей "Сувар" (г. Чебоксары) | По строительству многофункционального гостиничного комплекса ООО «Одис Отель» (г. Чебоксары, ул. Нижегородская, д.3) выполнено: - техническое обследование незавершенного строительством объекта. Заключение ООО «СтройЭкспертиза» №3-0003/11 от 24.06.2011г.; - получено разрешение на строительство от 31.10.2011г.; - восстановление ограждения строительной площадки; - временное электроснабжение; - разборка, кирпичная кладка наружных стен из керамзитобетонных блоков по оси 206 G и 1-го этажа б/с №3; - начаты работы по усилению колонн на верхних этажах, исправлению нарушений, выявленных при проведении технического обследования узлов крепления металлических конструкций. В настоящее время работы приостановлены по решению Арбитражного суда Чувашской Республики. |
| Проект № 75 Строительство Ледового дворца (г. Чебоксары) | Проектной организацией ООО «Мой город» завершаются работы по разработке проектно-сметной документации строительства ледового дворца на 7500 посадочных мест. Для обеспечения условий продолжения работ на строительной площадке Управлением экспертизы Минстроя Чувашии выдано положительное заключение по проектным решениям на устройство фундаментов и каркаса тренировочного катка без устройства металлических конструкций площадок. На сегодняшний день на строительной площадке завершены работы по устройству свайного поля основной ледовой арены и тренировочного поля. Завершаются работы по устройству ростверков и фундаментов основной арены. Генеральным подрядчиком ведутся работы по монтажу металлических конструкций тренировочного поля. |
| Проект № 76 Комплексное развитие Парка культуры и отдыха им. 500-летия г. Чебоксары | Разрабатывается проектно-сметная документация, определен земельный участок. Запланировано создание этнокультурного комплекса в МАУ «ЦПКиО им. 500-летия г.Чебоксары», включающее в себя строительство этнокультурного комплекса, кафе, зала игровых автоматов, теплой раздевалки, реконструкцию ограждения вокруг административного здания, приобретение и установку аттракционов для создания «Мини-экстрим парка». |
| Проект № 77 Строительство многофункционального детского центра АУ Чувашской Республики "ФОЦ "Белые камни" Минспорта Чувашии, Мариинско-Посадский район | В соответствии с поручением Кабинета Министров Чувашской Республики от 22.02.2012 Минэкономразвития Чувашии на заседании Совета по инвестиционной политике 29 марта 2012 года был рассмотрен вопрос о выделении в 2012 году средств республиканского бюджета Чувашской Республики на реконструкцию физкультурно-оздоровительного центра «Белые камни». По итогам заседания Минспорту Чувашии было поручено представить в Минэкономразвития Чувашии технико-экономическое обоснование по реконструкции указанного объекта. В адрес Минэкономразвития Чувашии письмом от 27 апреля 2012 г. №05/21-1069 необходимая информация направлена. При очередном заседании Совета по инвестиционной политике планируется повторно рассмотреть возможность выделения финансовых средств на реконструкцию объекта. |
| Проект № 78 Многопрофильный туристический спортивно -оздоровительный комплекс "Ильина Гора" (ООО "ЭнергоСервисПроект") | Оформлен земельный участок (на территориях Красночетайского и Ядринского районов (60 га)), необходим перевод из земель сельскохозяйственного назначения в категорию рекреации. Проведены инженерно-геологические изыскания, топосъемка, подготовлена проектно-сметная документация. На стадии подготовки проект генплана, подготовлены эскизные проекты. Заказан мастер-план размещения инфраструктуры. Планируется строительство ресторана, гостиницы, индивидуальных домиков. |
| Проект № 79 Строительство туристического комплекса на 100 мест на левом берегу р. Волги юго-западнее пос. Октябрьский | Разрабатывается эскизный проект. |
| Проект № 80 Строительство туристского комплекса "Этническое экологическое поселение "Ясна" | Повышение конкурентоспособности туристского рынка Чувашской Республики – главная цель создания в Чувашской Республике туристско-рекреационного кластера «Этническая Чувашия». На сегодняшний день в данный кластер входят два инвестиционных проекта: строительство этноэкологического комплекса «Ясна» в Чебоксарском районе (стоимость проекта - 232,11 млн. рублей) и строительство этнокомплекса «Амазония» в г. Чебоксары на территории Парка культуры и отдыха им. 500-летия г. Чебоксары (стоимость проекта – 7245,02 млн. рублей). Данные проекты логически взаимосвязаны и направлены на развитие этнического и круизного туризма в Чувашской Республике. В настоящее время утверждена проектная документация объектов, получены положительные заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. |
| Торговля |
| Проект № 81 Торгово-развлекательный комплекс по ул. Б. Хмельницкого г. Чебоксары | Предполагается создание торгово-развлекательного центра, включающего в себя три основные зоны: торговую, спортивную, развлекательную, площадь территории застройки - 7,4 га. Эскизный проект ТРЦ рассмотрен и одобрен градостроительным советом администрации г.Чебоксары. Выполнены работы по межеванию земельного участка. |
| Проект № 82 Реконструкция 1-й площадки Чебоксарского электроаппаратного завода под многофункциональный торгово-выставочный, спортивно-развлекательный комплекс | Площадь застраиваемой территории - 10,5 га. Предполагается создание многофункционального комплекса, включающего три основных блока: торговый, деловой, развлекательный. Проектные работы завершены, получено положительное заключение Управления государственной экспертизы Минстроя Чувашии. На объекте завершены монтаж каркаса здания, работы по устройству подпорной стенки, выполнены работы по благоустройству территории. Корпус №43 предполагается реконструировать под торгово-офисный центр (5-ти этажное здание, в т.ч. дополнительный надстраиваемый мансардный этаж, общая площадь - 13 423 кв.м), корпус №43 А - под гостиницу на 50 мест (9-ти этажное здание общей площадью 3150,34 кв.м, вместимость - 18 номеров (50 мест). Проектная документация выполнена. В связи с отсутствием средств экспертиза по проектной документации не проводилась. III очередь строительства: Спортивно-развлекательный комплекс для семейного досуга. Новое здание 1-эт. с 2-мя бассейнами и катком с искусственным льдом. Крытая пешеходная галерея с надземным переходом через 30-ую автодорогу. Проектирование и строительство объектов III очереди начнется после завершения II очереди строительства. |
| Проект № 83 Строительство торгово-развлекательного центра «Каскад» в г. Чебоксары | Проект реализован. |
| Проект № 84 Строительство подземного города в г. Чебоксары (ООО "Старко") | Разрабатывается проектно-сметная документация, готовность проектных работ - 70%, строительство планируется начать в 2012 году. |
| Проект № 85 Логистический комплекс с таможенным терминалом, товарной биржей и центром оптовой торговли в Чебоксарском районе (ЗАО "Волго-Вятская логистическая компания") | Осуществляется согласование документации по переводу земельного участка в земли промышленности, транспорта и иного специального назначения. Ведется активный поиск партнеров и инвесторов. |
| Проект № 86 Строительство торгового комплекса "МЕТРО" (Компания "МЕТРО Кэш энд Керри") | Проект реализован. |
| Проект № 87 Строительство автозаправочных комплексов на территории Чувашской Республики (ОАО "Нефтяная Компания "Роснефть") | Предполагается поэтапная реализация проекта: 1) оформление земельных участков и проектно-изыскательские работы, 2) строительство автозаправочных комплексов. В настоящее время ведется подбор земельного участка. |