ПРОТОКОЛ

заседания Совета по инвестиционной политике

г. Чебоксары

27 октября 2011 г.                                               			                                          № 13

Председательствующий – Моторин И.Б.

секретарь – Кузьмина Е.Г.

Присутствовали:  17   человек (список прилагается)

| Члены Совета: |  |  |
| --- | --- | --- |
| заместитель министра градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики |  | Алешин Андрей Леонидович |
| заместитель министра финансов Чувашской Республики |  | Иванов Павел Валерьевич |
| заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики |  | Виноградова Наталья Николаевна |
| заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики |  | Краснов Владимир Иванович |
| заместитель директора - начальник финансово-экономического отдела государственного унитарного предприятия Чувашской Республики "Республиканское управление капитального строительства" |  | Моляков Олег Юрьевич |
| заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике |  | Никина Ольга Михайловна |
| заместитель министра здравоохранения и социального развития Чувашской Республики |  | Осипова Надежда Александровна |
| заместитель главы администрации г.Чебоксары по экономическому развитию и финансам |  | Семенов Максим Львович |
| председатель Комитета Государственного Совета Чувашской Республики по бюджету, налогам, предпринимательству и собственности |  | Щербаков Анатолий Васильевич |
| Приглашенные: |  |  |
| первый заместитель министра культуры, по делам национальностей, информационной политики и архивного дела Чувашской Республики |  | Фошин Вячеслав Александрович |
| начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства Министерства градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики |  | Глотов Сергей Иванович |
| начальник отдела ресурсного обеспечения Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики |  | Кузьмин Валерий Николаевич |
| начальник отдела развития общественной инфраструктуры управления экономического анализа, жилищного строительства и развития общественной инфраструктуры министерства градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики |  | Федоров Сергей Леонидович |
| начальник отдела реализации дорожных программ и развития дорожной инфраструктуры Управления автомобильных дорог министерства градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики |  | Павлов Евгений Георгиевич |
| начальник отдела энергосбережения и координации топливно-энергетического комплекса министерства градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики |  | Бухарин Равил Рифкатьевич |
| Заведующий сектором инвестиций и внешнеэкономической деятельности администрации г.Чебоксары |  | Краснов Алексей Вячеславович |
| Глава Буртасинского сельского поселения Вурнарского района |  | Петров Геннадий Дмитриевич |

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О ходе финансирования и реализации мероприятий республиканской адресной инвестиционной программы за 9 месяцев 2011 года (по проблемным объектам).

2. О дополнительном выделении в 2012 году средств республиканского бюджета Чувашской Республики:

на реконструкцию кровли здания МОУДОД «Дом детского творчества» в г.Шумерля  в размере 7,1 млн.рублей;

на строительство пристроя к культурно-досуговому центру Большесундырского сельского поселения Моргаушского района    (сметная стоимость 16,97 млн.рублей)

на строительство сельского дома культуры с зрительным залом на 100 посадочных мест с совместным размещением сельской модельной библиотеки в д.Буртасы Вурнарского района (7,3 млн.рублей).

1. Слушали:

Кузьмину Е.Г., Кузьмина В.Н., Синичкина А.Ю., Фошина В.А., Осипову Н.А., Федорова С.Л., Глотова С.И. – О ходе финансирования и реализации мероприятий республиканской адресной инвестиционной программы за 9 месяцев 2011 года (по проблемным объектам).

Выступили:

(Моторин И.Б., Иванов П.В., Виноградова Н.Н., Щербаков А.В., Никина О.М., Краснов В.И.)

Решили:

1.1. Принять к сведению информацию Минобразования Чувашии, Минздравсоцразвития Чувашии, Минспорта Чувашии и Минстроя Чувашии о ходе финансирования и реализации  мероприятий республиканской адресной инвестиционной программы на  2011 год.

1.2. Отметить недостаточное освоение средств республиканского бюджета Чувашской Республики по итогам 9 месяцев 2009 года на следующих объектах, финансируемых из республиканской адресной инвестиционной программы 2009 года:

модульная котельная РГОУ СПО "Чебоксарский машиностроительный техникум";

дошкольные образовательные учреждения в пгт Кугеси и в г.Новочебоксарске;

строительство хирургического корпуса государственного учреждения здравоохранения "Республиканский клинический онкологический диспансер", г.Чебоксары;

стадион-площадка МОУДОД «Ибресинская ДЮСШ» в пгт.Ибреси Чувашской Республики;

ледовый дворец на стадионе «Олимпийский» в г.Чебоксары;

водоснабжение, г. Ядрин (ул. Ленина, 50 лет Октября, К.Маркса);

реконструкция биологических очистных сооружений в г. Новочебоксарске;

реконструкция здания по адресу: г.Новочебоксарск, ул.Винокурова, д. 107 под многофункциональный центр по оказанию государственных и муниципальных услуг.

1.3. Рекомендовать органам исполнительной власти Чувашской Республики - государственным заказчикам объектов капитального строительства:

усилить контроль за освоением в полном объеме до 20 декабря т.г. средств республиканского бюджета Чувашской Республики на объекты республиканской адресной инвестиционной программы 2011 года;

Минобразованию Чувашии подготовить в установленном порядке предложения в Минэкономразвития Чувашии и Минфин Чувашии о перераспределении средств республиканского бюджета Чувашской Республики по отрасли «Образование» в рамках республиканской адресной инвестиционной программы 2011 года для последующего рассмотрения на заседании Совета по инвестиционной политике при внесении изменений в республиканский бюджет Чувашской Республики на 2011 год;

Минспорту  Чувашии в целях освоения средств республиканского бюджета Чувашской Республики на объекте «Ледовый дворец на стадионе «Олимпийский» в  г.Чебоксары активизировать работу по проведению аукциона по закупке оборудования;

Минсельхозу Чувашии совместно с Минобразованием Чувашии подготовить в установленном порядке предложения в Минэкономразвития Чувашии и Минфин Чувашии о направлении средств, полученных от экономии при реализации мероприятий по комплексной компактной застройке, на завершение строительства пристроя  к  средней  общеобразовательной школе в с. Красные Четаи для последующего рассмотрения на заседании Совета по инвестиционной политике при внесении изменений в республиканский бюджет Чувашской Республики на 2011 год;

Минстрою Чувашии разработать общие критерии финансирования объектов водоснабжения в муниципальных районах и городских округах, предусмотрев при подготовке соглашений с муниципальными образованиями обязательное софинансирование за счет средств населения расходов по подключению жилых домов к объектам водоснабжения в населенных пунктах;

Минстрою Чувашии в кратчайшие сроки подготовить предложения о внесении изменений в  План финансирования реконструкции биологических очистных сооружений г. Новочебоксарск с концентрацией средств на пусковых объектах в рамках данного инвестиционного проекта;

1.4. Отметить неудовлетворительную работу администрации г.Новочебоксарска по освоению средств республиканского бюджета Чувашской Республики, выделяемых на строительство (реконструкцию) объектов, расположенных на территории города.

2. Слушали:

Кузьмина В.Н., Фошина В.А., Петрова Г.Д.  - О дополнительном выделении в 2012 году средств республиканского бюджета Чувашской Республики:

на реконструкцию кровли здания МОУДОД «Дом детского творчества» в г.Шумерля  в размере 7,1 млн.рублей;

на строительство пристроя к культурно-досуговому центру Большесундырского сельского поселения Моргаушского района    (сметная стоимость 16,97 млн.рублей)

на строительство сельского дома культуры с зрительным залом на 100 посадочных мест с совместным размещением сельской модельной библиотеки в д.Буртасы Вурнарского района (7,3 млн.рублей).

Выступили:

(Моторин И.Б., Иванов П.В., Кузьмина Е.Г., Щербаков А.В., Никина О.М., Бухарин Р.Р.)

Решили:

2.1. Принять к сведению информацию Минобразования Чувашии, Минкультуры Чувашии о необходимости выделения в 2012 году дополнительных средств из республиканского бюджета Чувашской Республики на:

реконструкцию кровли здания МОУДОД «Дом детского творчества» в г.Шумерля  в размере 7,1 млн.рублей;

строительство пристроя к культурно-досуговому центру Большесундырского сельского поселения Моргаушского района    (сметная стоимость 16,97 млн.рублей)

строительство сельского дома культуры с зрительным залом на 100 посадочных мест с совместным размещением сельской модельной библиотеки в д.Буртасы Вурнарского района (7,3 млн.рублей).

2.2. Минэкономразвитию Чувашии:

вести реестр обращений  государственных заказчиков объектов республиканской адресной инвестиционной программы для информирования Минфина Чувашии и последующего их вынесения на рассмотрение на заседание Совета по инвестиционной политики после доведения Минфином Чувашии предельных объемов средств, полученных в результате дополнительных доходов  республиканского бюджета Чувашской Республики, для их распределения;

подготовить соответствующие предложения по внесению  изменений  в постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 января 2005 г. N 3 "О Совете по инвестиционной политике" и от 9 декабря 2010 г. N 428 "Об утверждении Правил формирования и реализации республиканской адресной инвестиционной программы и Порядка оценки эксплуатационных расходов будущих периодов инвестиционных проектов, финансирование которых осуществляется в рамках республиканской адресной инвестиционной программы".

2.3. Минфину Чувашии:

информировать Минэкономразвития Чувашии о предстоящих корректировках республиканского бюджета Чувашской Республики на текущий и очередной финансовые годы с доведением предельных объемов средств, полученных в результате дополнительных доходов  республиканского бюджета Чувашской Республики, для возможного их распределения на заседании Совета по инвестиционной политике между недофинансированными объектами республиканской адресной инвестиционной программы.

2.4. Вернуться к рассмотрению вопроса о выделении дополнительных средств на финансирование объектов, указанных в п.2.1. настоящего Протокола после доведения Минфином Чувашии предельных объемов средств, полученных в результате дополнительных доходов  республиканского бюджета Чувашской Республики, при очередном уточнении республиканского бюджета Чувашской Республики на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов.

Заместитель Председателя Кабинета Министров

Чувашской Республики - министр экономического

развития, промышленности и торговли

Чувашской Республики                                                              	                           Моторин И.Б.

Секретарь                                                                                                                   Кузьмина Е.Г.