ПРОТОКОЛ

заседания Совета по инвестиционной политике

г. Чебоксары

29 февраля 2012 г.                                               			                                          № 2

Председательствующий – Табаков А.П.

секретарь – Кузьмина Е.Г.

Присутствовали: 18 человек (список прилагается)

| Члены Совета: |  |  |
| --- | --- | --- |
| заместитель министра финансов Чувашской Республики |  | Иванов Павел Валерьевич |
| заместитель директора - начальник финансово-экономического отдела государственного унитарного предприятия Чувашской Республики "Республиканское управление капитального строительства" заместитель министра здравоохранения и социального развития Чувашской Республики |  | Моляков Олег Юрьевич Осипова Надежда Александровна |
| заместитель министра образования и молодежной политики Чувашской Республики |  | Дмитриева Надежда Викторовна |
| заместитель главы администрации г.Чебоксары по экономическому развитию и финансам |  | Семенов Максим Львович |
| Приглашенные: |  |  |
| первый заместитель министра культуры, по делам национальностей, информационной политики и архивного дела Чувашской Республики |  | Фошин Вячеслав Александрович |
| заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики |  | Федорова Людмила Геннадьевна |
| начальник отдела водного хозяйства министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики |  | Антонова Татьяна Юрьевна |
| заведующий сектора инвестиций и внешнеэкономической деятельности администрации г. Чебоксары |  | Краснов Алексей Вячеславович |
| консультант отдела коммунально-инженерной инфраструктуры Управления жилищно-коммунального хозяйства министерства градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики |  | Гаврилов Яков Михайлович |
| начальник отдела инвестиций и социального развития села министерства сельского хозяйства Чувашской Республики |  | Александрова Светлана Михайловна |
| глава администрации г. Канаша |  | Мясников Родион Алексеевич |
| первый заместитель главы администрации по вопросам строительства и ЖКХ - начальник отдела ЖКХ и энергетики г. Шумерли; |  | Власов Александр Викторович |
| директор МУП «Водоканал» г. Шумерли |  | Георгиев Сергей Геннадьевич |
| директор МУП «Теплоэнерго» г. Шумерли |  | Головин Дмитрий Иванович |
| начальник отдела экономики, имущественных и земельных отношений г. Шумерли |  | Макарова Надежда Алексеевна |
| заведующая сектором развития территорий министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики |  | Михайлова Светлана Анатольевна |
| консультант сектора развития территорий министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики |  | Капитонова Светлана Николаевна |

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О работе органов исполнительной власти Чувашской Республики и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по представлению заявок в федеральные органы исполнительной власти на бюджетные ассигнования из федерального бюджета на 2013 – 2015 годы.

2. Рассмотрение вопросов о степени готовности объектов инженерной инфраструктуры, финансирование которых предусмотрено за счет средств федерального бюджета, в рамках КИП городов Канаш и Шумерля.

3 О выделении дополнительных средств из республиканского бюджета Чувашской Республики на завершение реконструкции станции перекачки сточных вод и на реконструкцию канализационных сооружений, сетей, водопровода в г.Шумерля.

1. Слушали:

Кузьмину Е.Г., Дмитриеву Н.В., Александрову С.М.,  Антонову Т.Ю., Осипову Н.А., Гаврилова Я.М. – О работе органов исполнительной власти Чувашской Республики и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по представлению заявок в федеральные органы исполнительной власти на бюджетные ассигнования из федерального бюджета на 2013 – 2015 годы.

Выступили:

(Табаков А.П., Федорова Л.Г.,  Иванов П.В.)

Решили:

1.1. Принять к сведению информацию Минэкономразвития Чувашии о работе органов исполнительной власти Чувашской Республики и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по представлению заявок в федеральные органы исполнительной власти на бюджетные ассигнования из федерального бюджета на 2013 – 2015 годы.

1.2. Рекомендовать:

Минстрою Чувашии ускорить представление бюджетных заявок по включению объектов капитального строительства коммунальной инфраструктуры Чувашской Республики на 2013-2015 годы в проект федеральной целевой программы по развитию и модернизации коммунальной инфраструктуры Российской Федерации;

Минприроды Чувашии ускорить разработку республиканской целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Чувашской Республики на 2012 – 2020 годы» на основе аналогичной ведомственной целевой программы в соответствии с  требованиями, установленными проектом федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации» для участия в конкурсном отборе на получение субсидий из  федерального бюджета на водохозяйственные объекты Чувашской Республики;

1.3. Республиканским органам исполнительной власти Чувашской Республики:

в срок до 1 марта 2012 года подготовить и направить в федеральные отраслевые органы исполнительной власти  бюджетные заявки на софинансирование объектов капитального строительства  Чувашской Республики за счет средств федерального бюджета.

в срок до 10 марта 2012 года представить в Минэкономразвития Чувашии копии бюджетных заявок с пояснительными записками и сопроводительным письмами в адрес федерального органа исполнительной власти для формирования обобщенной заявки и направления ее в Минэкономразвития России.

2. Слушали:

Михайлову С.А., Капитонову С.Н., Мясникова Р.А. – Рассмотрение вопросов о степени готовности объектов инженерной инфраструктуры, финансирование которых предусмотрено за счет средств федерального бюджета, в рамках КИП городов Канаш и Шумерля.

Выступили:

(Кузьмина Е.Г., Федорова Л.Г, Иванов П.В.)

Решили:

2.1. Принять к сведению информацию Минэкономразвития Чувашии о степени готовности проектной документации на объекты инженерной инфраструктуры, финансирование которых предусматривается за счет средств федерального бюджета в рамках комплексных инвестиционных планов городов Канаш и Шумерля.

2.2. Рекомендовать Администрации г. Канаша до 1 апреля т.г. завершить разработку проектно-сметной документации на реконструкцию и модернизацию котельной № 14 Восточного микрорайона, а также скорректировать сметную стоимость реконструкций очистных сооружений канализации производительностью 10 тыс. куб. метров и напорной канализационной сети от насосной станции перекачки сточных вод № 2 до ул. Чернышевского в г. Канаше.

2.3. Минстрою Чувашии в кратчайшие сроки провести экспертизу проектно-сметной документации строительства указанной котельной.

2.4. Администрации г. Шумерля до 15 марта т.г. представить в Минэкономразвития Чувашии проект комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода  Шумерли со всеми необходимыми приложениями.

3. Слушали:

Гаврилова Я.М., Власова А.В., Георгиева С.Г. - О выделении дополнительных средств из республиканского бюджета Чувашской Республики на завершение реконструкции станции перекачки сточных вод и на реконструкцию канализационных сооружений, сетей, водопровода в г.Шумерля.

Выступили:

(Федорова Л.Г., Кузьмина Е.Г., Иванов П.В., Моляков О.Ю.)

Решили:

3.1. Принять к сведению информацию Минстроя Чувашии о недостаточности  средств на завершение реконструкции станции перекачки сточных вод и реконструкции канализационных сооружений, сетей, водопровода в г.Шумерля.

3.2. Обратить внимание на неэффективное использование средств администрацией г.Шумерля средств резервного фонда  Кабинета Министров Чувашской Республики, выделенных распоряжением  Кабинета Министров Чувашской Республики от 2 сентября 2011 г. № 317-р для проведения неотложных аварийно-восстановительных работ на объекте канализационной насосной станции МУП «Водоканал» бюджету г.Шумерля в объеме 3194,9 тыс.рублей.

3.3. Администрации г. Шумерля совместно с Минстроем Чувашии в срок до 15 марта т.г.:

получить положительное заключение государственной экспертизы Минстроя Чувашии проектно-сметной документации на реконструкцию канализационно-насосной станции в г.Шумерля;

подготовить и представить в Минфин Чувашии предложения о возможном привлечении внебюджетных источников в реконструкцию сетей водоснабжения и водоотведения с приложением схемы совместного финансирования.

3.4. Минстрою Чувашии совместно с администрацией г. Шумерля подготовить и представить в Минэкономразвития Чувашии и в Минфин Чувашии бюджетную заявку на финансирование реконструкции станции перекачки сточных вод в рамках республиканской адресной инвестиционной программы на 2012 год с приложением обоснования использования бюджетных средств и копий положительного заключения государственной экспертизы на указанный объект.

3.5. Минэкономразвития Чувашии в трехдневный срок после получения документов, указанных в п.3.4, внести вопрос о софинансировании в 2012 году реконструкции станции перекачки сточных вод г.Шумерля за средств республиканского бюджета на  повторное рассмотрение Советом по инвестиционной политике.

Министр экономического

развития, промышленности и торговли

Чувашской Республики                                                              	                            А.П.Табаков

Секретарь                                                                                                                  Е.Г.Кузьмина