Приложение

к протоколу заседания

Совета по инвестиционной

политике от 20.03.2008 г. № 3

Потребность в дополнительных бюджетных инвестициях на финансирование строительства

и реконструкции объектов республиканской и муниципальной собственности в рамках республиканской

адресной инвестиционной программы 2008 года

(тыс. рублей в ценах 2008 г.)

| № п/п | Наименование объекта | Срок ввода в эксплуатацию | Остаток сметной стоимости на 1 января 2008 г. | Лимит на 2008 год (ФБ и РБ) | Потребность в дополнительных средствах в 2008 г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Объекты, которые необходимо ввести в эксплуатацию в соответствии с Посланием Президента Чувашской Республики |
| Здравоохранение и социальная политика |
| 1 | Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования в г. Чебоксары (строительно-монтажные работы) | май-июнь 2008 г. | 215500,0 | 30000,0 | 185500,0 | Обязательства Президента Чувашской Республики по нулевому циклу |
| 2 | терапевтический корпус государственного учреждения здравоохранения "Республиканский кардиологический диспансер", г. Чебоксары | ноябрь 2008 г. | 135314,0 | 100000,0 | 35314,0 | Предусмотрено в РАИП 2009 г. (переноска лимитов) |
| 3 | корпус для терапевтического и неврологического отделений, детской и женской консультаций МУЗ «Батыревская ЦРБ», с.Батырево | май 2008 г. | 8000,0 |  | 8000,0 | Был в РАИПе 2007 г. |
| 4 | Реконструкция хирургического корпуса МУЗ «Канашская городская больница» | октябрь 2008 г. | 14200,0 |  | 14200,0 | Был в РАИПе 2007 г. |
| 5 | Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями, г.Чебоксары | сентябрь 2008 г. | 72500,0 | 65000,0 | 7500,0 |  |
| Физическая культура и спорт |
| 6 | физкультурно-спортивный комплекс с универсальным залом, с. Аликово Аликовского района | 2008 г. | 90475,0 | 66900,0 | 23575,0 | Есть в РАИПе на 2008 г. Увеличение объемов финансирования связано с завершением разработки ПСД и получением госэкспертизы. |
| 7 | физкультурно-спортивный комплекс с универсальным залом и бассейном, г. Козловка Козловского района | 2008 г. | 120000,0 | 90000,0 | 30000,0 | Есть в РАИПе на 2008 г. Увеличение объемов финансирования связано с завершением разработки ПСД и получением госэкспертизы. |
| 8 | физкультурно-спортивный комплекс с бассейном, пгт Урмары Урмарского района | 2008 г. | 80000,0 | 60000,0 | 20000,0 | Есть в РАИПе на 2008 г. Увеличение объемов финансирования связано с завершением разработки ПСД и получением госэкспертизы. |
| 9 | физкультурно-спортивный комплекс с бассейном, с. Шемурша Шемуршинского района | 2008 г. | 100441,0 | 62700,0 | 37741,0 | Есть в РАИПе на 2008 г. Увеличение объемов финансирования связано с завершением разработки ПСД и получением госэкспертизы. |
| 10 | физкультурно-спортивный комплекс с универсальным залом и бассейном, г. Ядрин Ядринского района | 2008 г. | 120000,0 | 90000,0 | 30000,0 | Есть в РАИПе на 2008 г. Увеличение объемов финансирования связано с завершением разработки ПСД и получением госэкспертизы. |
| 11 | физкультурно-спортивный комплекс, с.Атрать Алатырского района | 2008 г. | 80000,0 |  | 40000,0 | На софинансирование объекта, включенного в социальный проект Всероссийской политической партии «Единая Россия» |
| 12 | строительство спортивно-оздоровительного комплекса с ледовым дворцом, многофункциональным спортивным залом, зрительскими трибунами, 2-мя бассейнами (Стадион «Олимпийский»), г.Чебокса-ры (ПИР) | 2008 г. |  |  | 40000,0 | На проектно-изыскательские работы, оформление разрешительной документации и начало строительства |
| 13 | Республиканский многофункциональный детский центр (Чувашский «Артек») из них: проектно-изыскательские работы | 2010 г. | 8000,0 8000,0 |  | 8000,0 8000,0 | Предложения Минобразования Чувашии и Мин спорта Чувашии по организации Чувашского Артека на базе физкультурно-оздоровительного центра Белые камни» в Мариинско-Посадском районе. Минимальная потребность для выполнения начального этапа (утепление стен, реконструкция помещений спального корпуса) составляет 58,0 млн. рублей. |
| Культура |
| 14 | реконструкция здания государственного учреждения культуры «Национальная библиотека Чувашской Республики», г. Чебоксары из них: проектно-изыскательские работы | 2008 г. | 225479,0 5674,2 | 95000,0 | 38020,3 5674,2 | Сумма лимитов по РАИП 2009 г. составляет 81950,6 тыс. руб. (СМР), переноска лимитов на 2008 г. в объеме 38020,3 тыс. рублей |
|  | ИТОГО |  |  |  | 517850,3 |  |
| 2. XXIII Кубок мира по спортивной ходьбе |
| Культура |
| 1 | реконструкция здания государственного учреждения культуры "Чувашский государственный театр оперы и балета", г. Чебоксары, из них: проектно-изыскательские работы | Май 2008 г. | 194615,1 18585,1 | 111671,6 | 82943,5 18585,1 | С учетом переноски лимитов по РАИП 2009 г. – 30,0 млн. рублей |
| Физическая культура и спорт |
| 2 | реконструкция здания РГУ «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 5», г.Чебоксары | Май 2008 г. | 16700,0 |  | 16700,0 | Был в РАИПе 2007 года |
| 3 | реконструкция котельной РГУДОД «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 2», г.Чебоксары | Май 2008 г. | 1600,0 |  | 1600,0 | Был в РАИПе 2007 года |
|  | ИТОГО |  |  |  | 101243,5 |  |
| 3. Иные объекты РАИП 2008 года |
| Образование |
| 1 | РГОУ НПО «Профессиональное училище № 5» (учебный корпус), г.Цивильск | 2008 г. | 35000,0 |  | 35000,0 | Был в РАИПе 2007 г. Необходимо завершить строительство. |
| 2 | Строительство спортивного корпуса к зданию РГОУ «Цивильская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №1», г.Цивильск | 2008 г. | 18500,0 | 15000,0 | 3500,0 | Из ФБ в т.г. будет выделено 15,0 млн. рублей. Необходимо софинансирование за счет республиканского бюджета Чувашской Республики. |
| 3 | Приобретение школьных автобусов | 2008 г. | 25000,0 | 15000,0 | 10000,0 | В 2008 году из федерального бюджета софинансирование составит 60%, а за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики – необходимо 40%. |
| 4 | Проектно-изыскательские работы (объекты обра-зования) в том числе: - Ибресинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат - Саланчикская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат - Ядринский специальный (коррекционный) детский дом для детей с ограниченными возможностями здоровья | 2008 г. | 2000,0 700,0 700,0 600,0 |  | 2000,0 700,0 700,0 600,0 | Поручение Президента Чувашской Республики от 20.02.2008 г. № 01/10-1143 |
| 5 | РГОУ «Шумерлинская санаторная общеобразовательная школа-интернат (реконструкция столовой), г.Шумерля | 2008 г. | 17300,0 |  | 7300,0 | Минобразования Чувашии решается вопрос выделения средств из федерального бюджета в сумме 10,0 млн. рублей (депутат Госдумы Федерального Собрания Российской Федерации – Косачев К.И.) |
| Здравоохранение и социальная политика |
| 6 | Реконструкция РГУ "Реабилитационный центр для ветеранов и инвалидов", д. Вурманкасы, Чебоксарский район) | 2007 г. | 1300,0 |  | 1300,0 | кредиторская задолженность |
| 7 | Республиканская психиатрическая больница (2-ая очередь), г. Чебоксары | 2007 г. | 970,0 |  | 970,0 | кредиторская задолженность |
| Коммунальное строительство |
| 8 | Оценка эксплуатационных запасов подземных вод площадной водозаборной системы г. Мариинский Посад | 2008 г. | 1950,0 |  | 1950,0 | Объект был в РАИПе 2007 г. По результатам открытого конкурса заключен государственный контракт общей стоимостью 2 950 тыс. рублей, в том числе лимит финансирования 2007 г. – 1000,0 тыс. рублей. Для завершения работ в 2008 г. необходимо 1 950, тыс. рублей. |
| 9 | групповой водовод, пгт Ибреси | 2008 г. | 87044,0 | 68044,0 | 19000,0 | Для сдачи в эксплуатацию объекта в 2008 году необходимо дополнительное выделение средств из республиканского бюджета в объеме 19,0 млн. рублей. Лимит по РАИП на 2009-2010 годы 65,0 млн. рублей. |
| 10 | групповой водовод, пос. Киря | 2010 г. | 85735,3 | 20000,0 | 15000,0 | Поручение Кабинета Министров Чувашской Республики от 11.03.2008 № 02/26-1506. Переноска лимитов по РАИП на 2009-2010 годы в сумме 15,0 млн. рублей. При дополнительном выделении средств в объеме 15 млн. рублей в 2008 году будет реализован этап строительства группового водовода, что позволит подать питьевую воду до школы пос.Киря и населению проживающему по 2-м улицам. |
| 11 | водоснабжение д. Чепкас-Никольское, Шемуршинский район | 2008 г. | 14343,3 | 4700,0 | 9643,3 | В 2008 году предусмотрено финансирование из федерального бюджета в объеме 4,7 млн. рублей по ФЦП "Социальное развитие села" |
| 12 | водоснабжение д. Большое Буяново, Шемуршинский район | 2008 г. | 8140,4 | 3100,0 | 5040,4 | В 2008 году предусмотрено финансирование из федерального бюджета в объеме 3,1 млн. рублей по ФЦП "Социальное развитие села" |
| 13 | водоснабжение д. Старая Шемурша, Шемуршинский район | 2008 г. | 8406,0 | 3200,0 | 5206,0 | в 2008 году предусмотрено финансирование из федерального бюджета в объеме 3,2 млн. рублей по ФЦП "Социальное развитие села" |
| 14 | водоснабжение д. Байдеряково Шемуршинского района | 2008 г. | 1000,0 |  | 1000,0 | Строительство объекта начато в 2005 году, основные объемы работ завершены, питьевая вода по временной схеме (до сдачи объекта в эксплуатацию) подана. Для завершения строительства и сдаче объекта в эксплуатацию необходимо выделение средств республиканского бюджета в объеме 1,0 млн. рублей. Населенный пункт входит в состав групповго водовода Шемуршинского района |
| 15 | водоснабжение д.Лесные Хачики Моргаушского района | 2008 г. | 2545,9 |  | 2500,0 | Строительство объекта начато в 2007 году, основные объемы работ завершены, питьевая вода по временной схеме (до сдачи объекта в эксплуатацию) подана. |
| 16 | Групповой водовод Батыревского, Шемуршинского и южной части Комсомольского районов | 2013 г. | 1822892,0 | 60427,0 | 38500,0 | При дополнительном выделении средств в объеме 38,5 млн. рублей в 2008 году будет реализован этап строительства группового водовода от насосной станции 1 подъема до с. Байдеряково и Трехбалтаево. |
| 17 | Магистральные водопроводные сети, г.Шумерля | 2010 г. | 128109,0 |  | 13250,0 | Был в РАИПе 2007 г. При дополнительном выделении средств в объеме 13,25 млн. рублей в 2008 году будет завершена реконструкция водопроводных сетей от ул. Жукова по ул.Францева, Заводского проезда до ул. Ленина, что позволит закольцевать данный участок водопроводных сетей и обеспечить водоснабжением участок строительства нового микрорайона, застройка которого ведется в рамках национального проекта "Доступное жилье гражданам России" |
| Культура |
| 18 | Реконструкция ГОУК «Чебоксарское училище культуры» | 2008г. | 10508,1 |  | 10508,1 | Необходимо выполнить отделочные работы по помещениям столовой, замене кровли, прокладке инженерных коммуникаций. |
|  | ИТОГО |  |  |  | 181667,8 |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  | 800761,6 |  |

Примечание: 1) Кроме того:

-  по данным Минспорта Чувашии в соответствии с актами выполненных работ необходимы дополнительные средства в сумме 114,1 млн. рублей на финансирование завершенных строительством в 2007 году 4 физкультурно-спортивных комплексов, в том числе в с.Батырево – 36,1 млн. рублей, пос.Ибреси – 29,3 млн. рублей, с.Яльчики – 18,0 млн. рублей и г.Канаш – 30,7 млн. рублей

- имеется предложение Минстроя Чувашии  об увеличении в 2008 году бюджетных инвестиций на переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда на сумму 75,0 млн. рублей, в том числе по Ибресинскому району – на 19,0 млн. рублей (в рамках проведения Дня Республики), г.Алатырь – 22,0 млн. рублей, г.Канаш – 15,0 млн. рублей, г.Шумерля – 19,0 млн. рублей.

2) Предложения по перечню объектов и уточнению объемов их финансирования за счет республиканского бюджета Чувашской Республики на 2009-2010 годы возможно подготовить после решения вопросов 2008 года и определения Минфином Чувашии уточненных бюджетных проектировок на реализацию республиканской адресной инвестиционной программы на 2009-2011 годы.

Всего с учетом дополнительных расходов на строительство физкультурно-спортивных комплексов в 2007 году и на переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда по программе 2008 года потребность в дополнительных средствах в 2008 году составляет – 989861,6 тыс. рублей