Пояснительная записка

к проекту постановления Кабинета Министров Чувашской Республики

«О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 января 2005 г. № 3»

- Проект постановления Кабинета Министров Чувашской Республики «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 января 2005 г. № 3»  (далее – Проект) разработан Министерством экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики в целях обеспечения общественного контроля за реализацией крупных социально-значимых инвестиционных проектов, получивших государственную поддержку.

- В последние годы в Чувашской Республике участились случаи недобросовестного выполнения подрядными организациями своих контрактных обязательств по выполнению работ на объектах республиканской адресной инвестиционной программы. В результате проводимого Министерством экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики мониторинга на объектах капитального строительства выявляются случаи отставания от графиков выполнения работ, невыполнения подрядными организациями проектных решений, срыв ввода объектов в эксплуатацию и т.п. Только по результатам 2012 года выявлено 10 проблемных объектов республиканской адресной инвестиционной программы, на которых установлен факт отставания от утвержденного графика работ. В результате по итогам 2012 года освоение средств республиканской адресной программы составило лишь 88 %.

- В ряде регионов Российской Федерации в целях развития инвестиционной деятельности и осуществления контроля за реализацией социально-значимых инвестиционных проектов созданы и создаются наблюдательные советы по реализации крупных инвестиционных проектов, финансирование которых осуществляется за счет бюджетных средств. Так, например, наблюдательные советы и комиссии по общественному контролю созданы в Республике Тыва, Республики Карелия, Республике Татарстан, Красноярском крае, Республике Таджикистан.

В связи с вышеизложенным, учитывая опыт регионов Российской Федерации по созданию органов управления и контроля за реализацией социально-значимых инвестиционных проектов, предлагается создать при Совете по инвестиционной политике экспертные и рабочие группы по общественному контролю за реализацией  крупных социально-значимых инвестиционных проектов, получивших государственную поддержку (далее – экспертные и рабочие группы).

- Крупными социально-значимыми инвестиционными проектами предлагается определить объекты капитального строительства государственной собственности Чувашской Республики и муниципальной собственности, укрупненные инвестиционные проекты, предназначенные для оказания населению услуг в сфере здравоохранения, образования, социальной защиты и социального обеспечения, культуры и искусства, физической культуры и спорта, туризма, общий объем бюджетных инвестиций из республиканского бюджета Чувашской Республики в которые составляет свыше 100 миллионов рублей.

- В состав экспертных и рабочих групп включаются представители органов государственной власти Чувашской Республики, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и организаций, в том числе общественных и иных негосударственных некоммерческих организаций, не входящих в состав Совета по инвестиционной политике.

Участие в работе экспертных и рабочих групп представителей финансовых и страховых структур при включении в контракты обязательств по представлению подрядными организациями банковских гарантий и страховании заказчиками своих контрактов позволит усилить контроль за выполнением работ на объектах капитального строительства как со стороны заказчика, так и со стороны поручителей и страховщиков.

В связи с этим:

предлагается дополнить Положение о Совете по инвестиционной политике, утвержденное постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 января 2005 г. № 3, новым разделом VI «Задачи и полномочия экспертных и рабочих групп» и утвердить Порядок осуществления общественного контроля за реализацией крупных социально-значимых инвестиционных проектов, получивших государственную поддержку.

Также меняется структура Положения о Совете по инвестиционной политике, из которого выводится порядок взаимодействия Совета по инвестиционной политике с инвесторами по вопросам предоставления государственной поддержки.

Принятие постановления Кабинета Министров Чувашской Республики «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 января 2005 г. № 3» не потребует дополнительных расходов из республиканского бюджета Чувашской Республики.

Министр экономического развития,

промышленности и торговли

Чувашской Республики						                    А.П. Табаков