ПРОТОКОЛ

заседания Совета по инвестиционной политике

г. Чебоксары

24 сентября  2009 г.		   			                                 №  9

Председатель (председательствующий) – Моторин И.Б.

Секретарь – Ильин О.В.

Присутствовали:   25  человек (список прилагается)

| Члены Совета: |  |  |
| --- | --- | --- |
| заместитель министра экономического развития и торговли Чувашской Республики (заместитель председателя Совета) |  | Петрова Любовь Арвидсовна |
| заместитель министра градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики |  | Банюк Сергей Тарасович |
| заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики |  | Енилина Светлана Александровна |
| заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики |  | Краснов Владимир Иванович |
| заместитель министра финансов Чувашской Республики |  | Муратова Фарида Халиковна |
| заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике |  | Никина Ольга Михайловна |
| вице-президент акционерного коммерческого банка «Чувашкредитпромбанк» (Открытое акционерное общество) |  | Черменинова Вера Васильевна |
| заместитель директора по экономике и финансам государственного унитарного предприятия «Республиканское управление капитального строительства» |  | Шарова Тамара Осиповна |
| председатель Комитета Государственного Совета Чувашской Республики по бюджету, налогам, предпринимательству и собственности |  | Щербаков Анатолий Васильевич |
| Приглашенные: |  |  |
| заместитель начальника УФМС России по Чувашской Республике |  | Галкин Вячеслав Михайлович |
| глава Атлашевского сельского поселения Чебоксарского района |  | Елимов Алексей Александрович |
| начальник отдела финансового и ресурсного обеспечения УФМС России по Чувашской Республике |  | Ефремов Юрий Алексеевич |
| начальник Управления автодорог Министерства градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики |  | Иванова Калерия Константиновна |
| заместитель начальника отдела госинвестиций и региональных программ министерства экономического развития и торговли Чувашской Республики |  | Ильин Олег Венальевич |
| заведующий сектора объектов культурного наследия министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики |  | Ипатьев Александр Витальевич |
| начальник управления экономического анализа, жилищного строительства и развития общественной инфраструктуры Министерства градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики |  | Мерцалова Татьяна Александровна |
| начальник отдела учета, регистрации права собственности и оценки государственного имущества Министерства имущественных и земельных отношений Чувашской Республики |  | Мудрова Евгения Алексеевна |
| консультант отдела материально-ресурсного обеспечения Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики |  | Салмин Евгений Александрович |
| главный специалист-эксперт отдела ресурсного обеспечения Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики |  | Сафина Галия Файзрахмановна |
| главный специалист отдела госинвестиций и региональных программ министерства экономического развития и торговли Чувашской Республики |  | Устинова Людмила Александровна |
| начальник отдела развития общественной инфраструктуры Министерства градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики |  | Федоров Сергей Леонидович |
| первый заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики |  | Фошин Вячеслав Александрович |
| заместитель главы администрации г.Чебоксары |  | Яковлев Вячеслав Алексеевич |

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О работе  государственных заказчиков  по реализации мероприятий республиканских целевых программ:

- республиканская комплексная программа государственной поддержки строительства жилья в Чувашской Республике на 2006-2015 годы;

- республиканская целевая программа «Ускоренное развитие улично-дорожной сети городских округов Чувашской Республики на 2008–2011 годы»;

- республиканская целевая программа «Обеспечение населения Чувашской Республики качественной питьевой водой на 2009-2020 годы».

2. Об итогах ежемесячного мониторинга объектов незавершенного строительства (не прошедших государственную регистрацию в установленном порядке).

3. Реализация лимита бюджетных инвестиций за счет средств республиканской адресной инвестиционной программы на 2009 год по реконструкции зрительного зала, расположенного в здании по адресу г.Чебоксары, ул.К.Маркса, д.37а.

1. Слушали:

Мерцалову Т.А. – о ходе реализации республиканской комплексная программа государственной поддержки строительства жилья в Чувашской Республике на 2006-2015 годы.

Иванову К.К. - о ходе реализации республиканской целевой программы «Ускоренное развитие улично-дорожной сети городских округов Чувашской Республики на 2008–2011 годы».

Краснова В.И., Банюка С.Т. - о ходе реализации республиканской целевой программы «Обеспечение населения Чувашской Республики качественной питьевой водой на 2009-2020 годы».

Выступили:

(Моторин И.Б., Муратова Ф.Х., Никина О.М., Яковлев В.А.)

Решили:

1.1. Принять к сведению информацию Минстроя Чувашии и Минприроды Чувашии по выполнению мероприятий указанных программ.

1.2. Минстрою Чувашии и Минприроды Чувашии приложить максимум усилий для выполнения прогнозных показателей программ.

1.3. Минстрою Чувашии:

в условиях сокращения бюджетных инвестиций активизировать работу с подведомственными организациями в части  проведения мероприятий по сбалансированности финансовой и хозяйственной деятельности, оптимизации расходов, поиску заказов за пределами региона  в целях предотвращения их банкротства и высвобождения численности работников;

продолжить работу с Федеральным дорожным агентством по привлечению бюджетных кредитов на выполнение дорожных работ в 2010 году;

в целях определения необходимых объемов бюджетных инвестиций на строительство вновь начинаемых объектов, включенных в республиканскую целевую программу «Обеспечение населения Чувашской Республики качественной питьевой водой на 2009-2020 годы», обеспечить до конца текущего года завершение разработки проектно-сметной документации.

2. Слушали:

Сафину Г.Ф., Ипатьева А.В., Салмина Е.А., Банюка С.Т. – Об итогах ежемесячного мониторинга объектов незавершенного строительства (не прошедших государственную регистрацию в установленном порядке).

Выступили:

(Моторин И.Б., Муратова Ф.Х., Никина О.М., Мудрова Т.А., Елимов А.А.)

Решили:

2.1. Принять к сведению информации Минобразования Чувашии, Минкультуры Чувашии, Минздравсоцразвития Чувашии и Минстроя Чувашии  о результатах принятых мер по оформлению государственной регистрации объектов капитального строительства, осуществляемого в рамках республиканской адресной инвестиционной программы (далее – РАИП).

2.2. Отметить:

успешную работу Минздравсоцразвития Чувашии по организации  процедуры оформления государственной регистрации подведомственных объектов недвижимости;

невыполнение Минобразованием Чувашии и администрацией Комсомольского района получения в срок до 4 сентября т.г. разрешения на ввод в эксплуатацию МОУ «Чурачикская средняя общеобразовательная школа»;

проблемы передачи на  государственную регистрацию документов по линейным объектам  Минстроя  Чувашии в связи с задержкой со стороны органов местного самоуправления  оформления технических паспортов и проведения работ по межеванию земельных участков.

2.3. Минкультуры Чувашии до 18 октября 2009 г. составить перечень работ, необходимый для ввода в эксплуатацию Дома творчества в пос. Атлашево Чебоксарского района (исходя из минимизации бюджетных затрат),  провести  ревизию затраченных бюджетных средств с начала реконструкции объекта с предоставлением полного перечня выполненных за истекший период работ для заслушивания на очередном заседании Совета по инвестиционной политике.

2.4. Минздравсоцразвития Чувашии обратиться в Кабинет Министров Чувашской Республики для подготовки поручения в адрес администрации  г. Канаш о погашении кредиторской задолженности местного бюджета перед генподрядчиком за выполненные им работы на строительстве хирургического корпуса Канашской городской больницы.

2.5. Органам исполнительной власти Чувашской Республики – государственным заказчикам объектов РАИП:

продолжить работу по передаче на государственную регистрацию собственности Чувашской Республики (муниципальной собственности) введенных ранее и вводимых в 2009 году объектов РАИП;

ежемесячно представлять в Минимущество Чувашии и Минэкономразвития Чувашии информацию о результатах принятых мер по оформлению государственной регистрации подведомственных объектов недвижимости.

2.6. Минимуществу Чувашии не запрашивать у органов исполнительной власти Чувашской Республики еженедельную информацию по оформлению государственной регистрации объектов недвижимости.

2.7. Минэкономразвития Чувашии:

до 2 октября т.г. направить в Кабинет Министров Чувашской Республики обращение  о необходимости постановки на персональный контроль глав муниципальных районов и городских округов вопроса оформления правоустанавливающих документов и государственной регистрации права на законченные строительством объекты и оказании необходимой финансовой помощи для поселений в случаях передачи им указанных объектов;

пригласить на следующее заседание Совета по инвестиционной политике главу администрации Мариинско-Посадского района по вопросу государственной регистрации объектов водоснабжения.

3. Слушали:

Федорова С.Л., Галкина В.М., Ефремова Ю.А. – О реализации лимита бюджетных инвестиций за счет средств республиканской адресной инвестиционной программы на 2009 год по реконструкции зрительного зала, расположенного в здании по адресу г.Чебоксары, ул.К.Маркса, д.37а.

Выступили:

(Моторин И.Б., Муратова Ф.Х., Банюк С.Т.)

Решили:

3.1. Отметить невозможность освоения в полном объеме бюджетных инвестиций за счет средств республиканской адресной инвестиционной программы на 2009 год, выделенных на реконструкцию зрительного зала, расположенного в здании по адресу: г. Чебоксары, ул. К.Маркса, д. 37а.

3.2. Минстрою Чувашии по результатам торгов на разработку проектно-сметной документации по реконструкции указанного объекта представить для рассмотрения на заседании Совета по инвестиционной политике предложения по перераспределению неиспользованных средств.

3.3. Управлению Федеральной миграционной службы провести работу с соответствующими федеральными органами исполнительной власти по привлечению средств федерального бюджета на реконструкцию указанного объекта в 2010 году.

Председатель,

министр экономического развития

и торговли Чувашской Республики                                                                            Моторин И.Б.

Секретарь                                                                                                                           Ильин О.В.