# П Р О Т О К О Л

# Заседания Совета по инвестиционной политике

г. Чебоксары

19 октября 2006 г.                                                                                                           № 11

Председатель:                                                                                                      Моторин И.Б.

Присутствовали:

| Члены Совета: |  |  |
| --- | --- | --- |
| начальник отдела государственных инвестиций и региональных программ Министерства экономического развития и торговли Чувашской Республики (секретарь Совета) |  | Михайлов Вячеслав Михайлович |
| заместитель министра экономического развития и торговли Чувашской Республики (заместитель председателя Совета) |  | Табаков Алексей Петрович |
| заместитель министра градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики |  | Банюк Сергей Тарасович |
| заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики |  | Енилина Светлана Александровна |
| заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики |  | Краснов Владимир Иванович |
| вице-президент Акционерного Коммерческого Банка “Чувашкредитпромбанк”, Открытое акционерное общество |  | Черменинова Вера Васильевна |
| заместитель министра образования и молодежной политики Чувашской Республики |  | Толстов Михаил Юрьевич |
| заместитель министра финансов Чувашской Республики |  | Муратова Фарида Халиковна. |
| начальник государственного унитарного предприятия "Республиканское управление капитального строительства" |  | Яковлев Вячеслав Алексеевич |
| Приглашенные: |  |  |
| заместитель министра культуры, по делам национальностей, информационной политики и архивного дела Чувашской Республики |  | Бондарев В.С. |
| заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики |  | Юшин Е.В. |
| заместитель министра по физической культуре, спорту и туризму Чувашской Республики |  | Яковлев А.Н. |
| директор РГУ «Дирекция Программы на территории Чувашии» Минэкономразвития Чувашии |  | Ильин А.И. |
| директор РГУП «Стадион «Олимпийский» |  | Матвеев А.Л. |
| начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства и жилищной реформы министерства градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики |  | Глотов С.И. |
| начальник отдела транспорта министерства градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики |  | Котляков А.П. |
| начальник отдела инвестиций и ценообразования Управления инвестиционных программ и жилища Министерства градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики |  | Савельев С.А. |
| начальник отдела инвестиций и региональный программ министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики |  | Савинова В.П. |

# ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О ходе финансирования и реализации  мероприятий республиканской адресной инвестиционной программы на 2006 год.

2. О ходе реализации федеральных лимитов на 2006 год по федеральной адресной инвестиционной программе и федеральной целевой программе «Сокращение различий в социально-экономическом развитии регионов Российской Федерации (2002-2010 годы и до 2015 года)».

3. О перечне объектов, предлагаемых к софинансированию в 2007 году за счет средств федерального бюджета в рамках реализации федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2010 года».

1. Слушали: О ходе финансирования и реализации мероприятий республиканской адресной инвестиционной программы на 2006 год_____________________________________________________ (Глотов С.И., Савельев С.А., Банюк С.Т., Савинова В.П., Бондарев В.С., Яковлев А.Н.)

Выступили:

(Моторин И.Б., Черменинова В.В., Михайлов В.М, Муратова Ф.Х., Яковлев В.А.)

Решили:

1.1. Принять к сведению информации  Минстроя Чувашии, Минздравсоцразвития Чувашии, Минкультуры Чувашии и Минспорта Чувашии о  ходе финансирования и реализации мероприятий республиканской адресной инвестиционной программы на 2006 год.

1.2. Рекомендовать Минздравсоцразвития Чувашии принять меры по ускорению выполнения работ на строительстве лечебных корпусов центральных районных больниц в городах Мариинском Посаде и Ядрине. Принять к сведению заявление Минздравсоцразвития Чувашии, что до конца 2006 года будет обеспечено выполнение утвержденного графика производства работ на указанных объектах, а также будут выполнены работы на строительстве нулевого цикла Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования в г. Чебоксары в объеме 80,0 млн. рублей.

1.3. Отметить неудовлетворительную работу по началу реконструкции здания Национальной библиотеки в г. Чебоксары. Предложить Минкультуры Чувашии в течение недели утвердить график производства работ на указанном объекте и на очередном заседании Совета по инвестиционной политике проинформировать о ходе его исполнения.

1.4. Принять к сведению заявление Минстроя Чувашии, что до конца 2006 года будет обеспечено выполнение работ в намеченных республиканской адресной инвестиционной программой объемах  по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в г. Канаш, до 15 декабря т.г. - по строительству пешеходного перехода к железнодорожному вокзалу в г. Алатырь, завершению разработки ПСД на реконструкцию системы водоснабжения Заволжья, а также на строительство других запланированных объектов водоснабжения и водоотведения.

1.5. В целях обеспечения выполнения намеченных работ на стадионе «Олимпийский» Минспорту Чувашии ускорить подготовку проекта постановления Кабинета Министров Чувашской Республики по вопросам закупки синтетического покрытия (МОНДО) для спортивного ядра стадиона.

2.Слушали: О ходе реализации федеральных лимитов на 2006 год по федеральной адресной инвестиционной программе и федеральной целевой программе «Сокращение различий в социально-экономическом развитии регионов Российской Федерации (2002-2010 годы и до 2015 года)». _____________________________________________________________________________ (Котляков А.П., Глотов С.И., Савельев С.А., Банюк С.Т., Юшин Е.В., Енилина С.А.) Выступили:

(Моторин И.Б., Михайлов В.М., Банюк С.Т., Чермининова В.В.)

Решили:

2.1. Принять к сведению информации  Минстроя Чувашии, Минприроды Чувашии, Минсельхоза Чувашии, РГУ «Дирекция Программы на территории Чувашии» Минэкономразвития Чувашии о  ходе финансирования и реализации мероприятий федеральной адресной инвестиционной программы на 2006 год.

2.2. Предложить Минстрою Чувашии решить организационные вопросы по обеспечению в 2006 году выделения из федерального бюджета за счет дополнительных доходов 77,0 млн. рублей на приобретение светосигнального оборудования для взлетно-посадочной полосы аэродрома г. Чебоксары и выполнения работ на данном объекте в предусмотренных объемах до конца текущего года.

2.3. Отметить, что Минприродой Чувашии низкими темпами реализуются годовые федеральные лимиты, а работы на строительстве водохранилища в Вурнарском районе ведутся со значительным отставанием от графика производства работ.

# Проголосовали: за –  единогласно.

3.Слушали: О перечне объектов, предлагаемых к софинансированию в 2007 году за счет средств федерального бюджета в рамках реализации федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2010 года» _____________________________________________________________________________ (Толстов М.Ю., Енилина С.А.) Выступили:

(Моторин И.Б., Михайлов В.М., Банюк С.Т., Яковлев В.А.)

Решили:

3.1. Одобрить перечень объектов, предлагаемых Минсельхозом Чувашии к софинансированию в 2007 году за счет средств федерального бюджета в рамках реализации федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2010 года».

# Проголосовали: за –  единогласно.

Председатель,

министр экономического развития

и  торговли Чувашской Республики  					      И.Б. Моторин

Секретарь									      В.М.Михайлов