| Приложение № 7 |
| --- |
| Информация о невыполненных мероприятиях за 2009 год |
| № п/п | Мероприятие | Исполнитель | Причина невыполнения |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Государственный комитет Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
| 1.1 | Республиканская комплексная целевая программа "Развитие гражданской обороны снижения рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Чувашской Республике на 2006-2011 годы |
| 1.1.1 | 1.2 Поддержание в надлежащем образе загородного запасного пункта управления Кабинета Министров Чувашской Республики | Государственный комитет Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям | Недостаточное финансирование |
| 1.1.2 | 2.19 Завершение строительства незавершенных строительством убежищ гражданской обороны | Государственный комитет Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям | Недостаточное финансирование |
| 1.1.3 | 2.24 Оснащение специальной аварийно-спасательной техникой, оборудованием, средствами связи и оргтехникой поисково-спасательного отряда специализированных видов работ ГУ "Чувашская республиканская ПСС" ГКЧС Чувашии | Государственный комитет Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям | Недостаточное финансирование |
| 1.1.4 | 2.9 Моделирование параметров развития возможных чрезвычайных ситуаций на территориях муниципальных образований Чувашской Республики и расчет сил и средств на ликвидацию их последствий | Государственный комитет Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям | Недостаточное финансирование |
| 1.1.5 | 3.2 Создание цифровых каналов связи по технологии "IP VPN" с Приволжско-Уральским региональным центром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и с подразделениями государственной противопожарной | Государственный комитет Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям | Недостаточное финансирование |
| 1.1.6 | 4.3 Строительство спасательных станций: 1) ПСО г. Чебоксары: Центральная; 2) ПСО г. Новочебоксарска: Новочебоксарская | Государственный комитет Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям | Недостаточное финансирование |
| 2 | Государственный комитет Чувашской Республики по связи и информатизации |
| 2.1 | Республиканская целевая программа "Повышение качества исполнения государственных функций и предоставление государственных услуг, в том числе в электронном виде и на базе создаваемых многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на 2009-2010 годы в Чувашской Республике" |
| 2.1.1 | 42 % программных мероприятий от общего количества мероприятий 2009 года выполнены | Государственный комитет Чувашской Республики по связи и информатизации | Отсутствие финансирования из федерального бюджета и бюджета г.Чебоксары на строительство здания МФЦ. Для выполнения большей части программных мероприятий программы необходимо функционирование МФЦ. |
| 3 | Министерство внутренних дел по Чувашской Республике |
| 3.1 | Республиканская комплексная программа по усилению борьбы с преступностью в Чувашской Республике на 2007-2009 годы |
| 3.1.1 | п. 6.37. Установить системы видеонаблюдения и сигнализации на территориях админисративных зданий ГУ "Чувашская республиканская поисково-спасательная служба" ГКЧС Чувашии. Срок: 2007 г. | Государственный комитет Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям | Отсутствие финансирования |
| 3.1.2 | п. 8.11. Осуществить строительство комплекса зданий ОВД по Яльчикскому району, с. Яльчики. Срок: 2008-2009 гг. | Министерство внутренних дел по Чувашской Республике | Выполнено частично. Причина в недостаточном финансировании из республиканского бюджета. Строительство будет завершено в 1 квартале 2010 года. |
| 3.1.3 | п. 8.16. Осуществить строительство жилого дома по ул. Гладкова в г. Чебоксары. Срок: 2007-2008 гг. | Министерство внутренних дел по Чувашской Республике | Выполнено частично. Причина в недостаточном финансировании из федерального бюджета. Строительство будет завершено в 1 полугодии 2010 года. |
| 3.1.4 | п. 8.17. Осуществить строительство жилого дома по ул. Энгельса в г. Чебоксары. Срок: 2008-2009 гг. | Министерство внутренних дел по Чувашской Республике | Выполнено частично. Причина в отсутствии финансирования из федерального бюджета |
| 4 | Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики |
| 4.1 | подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" Республиканской комплексной программы государственной поддержки строительства жилья в Чувашской Республике на 2006-2010 годы" |
| 4.1.1 | 30% мероприятий программы не выполнены | Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики | не выполнены из-за недостатка финансирования из всех запланированных источников |
| 4.2 | подпрограмма "Развитие ипотечного жилищного кредитования в Чувашской Республике"республиканской комплексной программы государственной поддержки строительства жилья в Чувашской Республике на 2006-2010 годы" |
| 4.2.1 | участие банков и других организаций в ипотечном жилищном кредитовании | Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики | банками ужесточены условия ипотечного кредитования граждан |
| 4.3 | Республиканская комплексная программа государственной поддержки строительства жилья в Чувашской Республике на 2006-2015 годы |
| 4.3.1 | вовлечение свободных средств граждан в жилищное строительство - выполнено на 67,1 % | Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики | проект Закона о стройсберкассах получил положительное заключение Правительства Российской Федерации и внесен на рассмотрение в Госдуму Российской Федерации |
| 4.3.2 | повышение качества жилищного фонда, жилой застройки и обеспечение комфортных условий проживания - выполнение на 24,8% | Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики | недостаточное выделение средств из республиканского бюджета на проведение смотров-конкурсов |
| 4.3.3 | поддержка организациями своих работников в улучшении жилищных условий | Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики | в 2009 г. корпоративные жилищные программы с использованием механизма субсидирования первоначального взноса и процентных ставок организациями Чувашской Республики не принимались из-за недостатка собственных оборотных средств |
| 4.4 | Республиканская программа "Государственная поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы на 2002-2015 годы" |
| 4.4.1 | предоставление молодым семьям социальных выплат на покупку жилья | Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики | недостаточное финансирование |
| 4.5 | Республиканская целевая программа "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Чувашской Республике" на 2008-2011 годы |
| 4.5.1 | переселение граждан по РЦП | Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики | средства выделенные в 2009 г. на РЦП направлены на обеспечение финансирования стоимости разницы площадей сносимого жилья и приобретаемых жилых помещений в рамках РАП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории ЧР.." |
| 4.6 | Республиканская целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Чувашской Республике на 2006-2012 годы" |
| 4.6.1 | создание на основе учебно-курсовых комбинатов базового учебного центра по подготовке водителей и специалистов автотранспорта оснастив их соответствующим оборудованием | Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики | отсутствие финансирования |
| 4.7 | Республиканская целевая программа "Развитие транспортного комплекса Чувашской Республики до 2020 года" |
| 4.7.1 | автостанции в г. Мариинском Посаде | Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики | в связи с отсутствием разрешения администрации района на отвод земельного участка под строительство |
| 4.7.2 | оборудование устройствами электрической централизованной станций Траки, Ишлеи, Цивильск | Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики | в связи с отсутствием финансирования Горьковской железной дороги - филиал "РЖД" |
| 4.7.3 | приобретение средств обеспечения авиационной безопасности | Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики | в связи с отсутствием средств в ОАО "Авиалинии Чувашии и тяжелым финансовым состоянием авиапредприятия |
| 4.7.4 | установка технических средств охраны | Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики | в связи с отсутствием средств в ОАО "Авиалинии Чувашии" и тяжелым финансовым состоянием авиапредприятия |
| 5 | Министерство здравоохранения и социального развития Чувашской Республики |
| 5.1 | Республиканская целевая программа улучшения условий, охраны труда и здоровья работающих в Чувашской Республике на 2008-2010 годы |
| 5.1.1 | Проведение обучения по охране труда отдельных категорий застрахованных | Министерство здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | Отмена данного обучения на федеральном уровне (в соответствии с ФЗ от 28.11.2009 г. № 295-ФЗ) |
| 5.1.2 | Участие во Всероссийском конкурсе "Российская организация высокой социальной эффективности" | Министерство здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | Минздравсоцразвития России в 2009 году данный конкурс не проводил |
| 5.2 | Республиканская программа содействия занятости населения в сельской местности Чувашской Республики на 2005-2010 годы |
| 5.2.1 | Открытие центров реабилитации социально незащищенных групп сельского населения в Красноармейском районе | Министерство здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | отсутствие средств |
| 6 | Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики |
| 7.1 | Ведомственная целевая программа "Реализация комплексного проекта модернизации образования в Чувашской Республике на 2007-2009 годы " |
| 6.1.1 | Средняя наполняемость классов в ОУ, расположенных в сельской местности, в пределах норм, установленных санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами | Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики | Демографическая ситуация в сельской местности (уменьшение численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях, миграция населения в городскую местность, другие регионы России) |
| 7 | Министерство по физической культуре, спорту и туризму Чувашской Республики |
| 7.1 | Республиканская целевая программа "Развитие туризма в Чувашской Республике на 2005-2010 годы" |
| 7.1.1 | Мероприятия выполнены на 40 процентов | Министерство по физической культуре, спорту и туризму Чувашской Республики | Из-за недостаточного финансирования |
| 8 | Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики |
| 8.1 | Республиканская целевая программа "Обеспечение населения Чувашской Республики качественной питьевой водой на 2009-2020 годы" |
| 8.1.1 | Водоснабжение г.Ядрин | Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики | Отсутствие финансирования |
| 8.1.2 | Водоснабжение д. Большое Буяново Шемуршинского района | Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики | Отсутствие финансирования |
| 8.1.3 | Водоснабжение д. Малые Туваны Шумерлинского района | Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики | Отсутствие финансирования |
| 8.1.4 | Водоснабжение д. Чепкас Никольское Шемуршинского района | Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики | Отсутствие финансирования |
| 8.1.5 | Водоснабжение МКР № 3 г. Мариинский Посад | Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики | Отсутствие финансирования |
| 8.1.6 | Водоснабжение п. Буинск Ибресинского района | Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики | Отсутствие финансирования |
| 8.1.7 | Водоснабжение с. Ишлеи Чебоксарского района | Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики | Отсутствие финансирования |
| 8.1.8 | Водоснабжение с. Старая Шемурша Шемуршинского района | Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики | Отсутствие финансирования |
| 8.1.9 | Водоснабжение с. Шемурша Шемуршинского района | Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики | Отсутствие финансирования |
| 8.1.10 | Реконструкция очистных сооружений канализации г. Мариинский Посад | Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики | Отсутствие финансирования |
| 8.1.11 | Урмарский район. Реконструкция очистных сооружений канализации, пгт Урмары | Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики | Отсутствие финансирования |
| 8.2 | Республиканская целевая программа "Повышение экологической безопасности в Чувашской Республике на 2006-2011 годы" |
| 8.2.1 | Мероприятия по организации ведения регионального кадастра отходов | Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | Отсутствие финансирования |
| 8.2.2 | Организация ежегодного конкурса профессионального мастерства "Лучший эколог года" | Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | Отсутствие финансирования |
| 8.2.3 | Организация и проведение республиканского конкурса средств массовой информации на лучшее освещение проблем охраны окружающей среды и рационального природопользования в Чувашской Республике | Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | Отсутствие финансирования |
| 8.2.4 | Подготовка и издание выпусков "Экологический вестник Чувашской Республики" | Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | Отсутствие финансирования |
| 8.2.5 | Подготовка, переподготовка, повышение квалификации специалистов | Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | Отсутствие финансирования |
| 8.2.6 | Проведение работ и мероприятий в рамках проекта "Принимаем мир в наследство" - комплексная программа изучения состояния экосистем и ландшафтов Чувашской Республики | Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | Отсутствие финансирования |
| 8.2.7 | Проведение работ по реабилитации диких животных на базе детского зоопарка "Ковчег" | Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | Отсутствие финансирования |
| 8.2.8 | Разработка документов в области охраны окружающей среды, типовых методик для оценки ущерба негативного воздействия на компоненты окружающей среды | Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | Отсутствие финансирования |
| 8.2.9 | Реализация мероприятий программы "Возродим наш лес" | Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | Отсутствие финансирования |
| 8.3 | Республиканская целевая программа "Создание системы и проведение работ по мониторингу земель Чувашской Республики на 2005-2011 годы" |
| 8.3.1 | Мониторинг земель водного фонда | Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | Отсутствие финансирования из федерального бюджета |
| 9 | Министерство промышленности и энергетики Чувашской Республики |
| 9.1 | подпрограмма развития нано- и биотехнологий в Чувашской Республике республиканской комплексной программы инновационного развития Чувашской Республики на 2006-2011 годы |
| 9.1.1 | Организация и проведение тендера на создание офисов коммерциализации разработок в высших учебных заведениях, расположенных на территории Чувашской Республики | Министерство промышленности и энергетики Чувашской Республики | Средства на реализацию из республиканского бюджета ЧР не были выделены |
| 9.2 | Республиканская программа развития лесопромышленного комплекса Чувашской Республики на 2005-2010 годы |
| 9.2.1 | Проведение лесоустроительных работ | Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | В соответствии с гл.9(ст.83) ЛК РФ с 01.01.2007 г. полномочия по проведению лесоустроительных работ переданы органам гос. власти или ОМСУ субъекта РФ. В 2009 г. лесоустроительные работы не проводились. |
| 10 | Министерство экономического развития и торговли Чувашской Республики |
| 10.1 | Республиканская целевая программа "Развитие потребительского рынка и сферы услуг в Чувашской Республики на 2008-2011годы" |
| 10.1.1 | культурно-выставочного центра по ул.Калинина (г.Чебоксары) | Министерство экономического развития и торговли Чувашской Республики | Срок начала строительства данного объекта перенесен на более поздний срок |
| 10.1.2 | торгово-развлекательного комплекса по ул.Б.Хмельницкого (г.Чебоксары) | Министерство экономического развития и торговли Чувашской Республики | Срок начала строительства данного объекта перенесен на более поздний срок |
| 10.1.3 | торговый центр на Привокзальной площади (г.Чебоксары) | Министерство экономического развития и торговли Чувашской Республики | Срок начала строительства данного объекта перенесен на более поздний срок |
| 10.1.4 | культурно-развлекательного центра "Победа" (г.Чебоксары) | Министерство экономического развития и торговли Чувашской Республики | Срок начала строительства данного объекта перенесен на более поздний срок |
| 11.1.5 | Открытие новых, реконструкция и модернизация объектов розничной торговли, в том числе объектов придорожного сервиса (приложение № 1) и крупных торговых объектов. в том числе: торгово-развлекательного центра "Северный" (г.Чебоксары) | Министерство экономического развития и торговли Чувашской Республики | Срок начала строительства данного объекта перенесен на более поздний срок |
| 10.1.6 | строительство объектов розничной торговли торговой площадью 1140 кв.метров, общественного питания на 200 посадочных мест и бытового обслуживания (60 кв. метров) в новом жилом районе по ул.Б.Хмельницкого | Министерство экономического развития и торговли Чувашской Республики | Срок начала строительства данного объекта перенесен на более поздний срок |
| 10.1.7 | строительство объектов розничной торговли торговой площадью 5205 кв.метров, общественного питания на 500 посадочных мест в рамках проекта жилого района "Новый город" в г. Чебоксары | Министерство экономического развития и торговли Чувашской Республики | Срок начала строительства данного объекта перенесен на более поздний срок |