ПРОТОКОЛ

заседания Совета по инвестиционной политике

г. Чебоксары

08 февраля 2011 г.                                               			                                               № 2

Председательствующий – Моторин И.Б.

Секретарь – Кузьмина Е.Г.

Присутствовали:  20  человек (список прилагается)

| Члены Совета: |  |  |
| --- | --- | --- |
| заместитель главы администрации города Чебоксары по экономическому развитию и финансам |  | Данилов Павел Владимирович |
| заместитель министра финансов Чувашской Республики |  | Муратова Фарида Халиковна |
| заместитель министра экономического развития и торговли Чувашской Республики |  | Петрова Любовь Арвидсовна |
| заместитель министра здравоохранения и социального развития Чувашской Республики |  | Осипова Надежда Александровна |
| первый заместитель министра культуры, по делам национальностей, информационной политики и архивного дела Чувашской Республики |  | Фошин Вячеслав Александрович |
| председатель Комитета Государственного Совета Чувашской Республики по бюджету, налогам, предпринимательству и собственности |  | Щербаков Анатолий Васильевич |
| Приглашенные: |  |  |
| заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики |  | Виноградова Наталья Николаевна |
| заместитель министра образования и молодежной политики Чувашской Республики |  | Дмитриева Надежда Викторовна |
| заместитель министра имущественных и земельных отношений Чувашской Республики |  | Иванова Светлана Анатольевна |
| начальник отдела развития общественной инфраструктуры Управления экономического анализа, жилищного строительства и развития общественной инфраструктуры министерства градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики |  | Федоров Сергей Леонидович |
| начальник отдела энергосбережения и координации топливно-энергетического комплекса министерства градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики |  | Бухарин Равил Рифкатьевич |
| первый заместитель главы администрации г.Шумерля Чувашской Республики по вопросам строительства и ЖКХ |  | Князькин Олег Николаевич |
| глава администрации Комсомольского района Чувашской Республики |  | Волков Геннадий Федорович |
| заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики |  | Юшин Евгений Васильевич |
| заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики |  | Аврелькин Владимир Александрович |
| начальник отдела промышленной политики и внешнеэкономической деятельности министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики |  | Дмитриева Наталья Викторовна |
| главный специалист-эксперт Отдела государственно-частного партнерства и инвестиционного развития территорий министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики |  | Алексеева Ираида Иосифовна |
| специалист по недвижимости ООО "ЧЭТА" |  | Соколова Любовь Викторовна |

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.  О ходе выполнения условий инвестиционного соглашения о порядке реализации и совместного финансирования регионального инвестиционного проекта «Строительство инженерных сетей и сооружений территории комплексной застройки района улицы Богдана Хмельницкого» от 26.11.2009 № 02/07-8581;

2. О работе органов исполнительной власти Чувашской Республики и администрации города Чебоксары  по подготовке технико-экономического обоснования газификации Заволжской территории г.Чебоксары;

3. О выделении в 2011 году средств республиканского бюджета Чувашской Республики на реконструкцию:

очистных сооружений в с.Комсомольское Комсомольского района в объеме 92,8 млн.рублей;

здания МОУДОД «Дом детского творчества», г. Шумерля в объеме 2,7 млн.рублей;

4. Рассмотрение инвестиционного проекта ООО «Чебоксарская Электротехника и Автоматика» «Расширение производства электротехнической продукции для нефтяной и газовой промышленности в имеющейся номенклатуре, разработка и производство инновационной для ООО «ЧЭТА» продукции на вновь построенных производственных площадях» на предмет предоставления нефинансовых мер государственной поддержки инвестиционной деятельности.

1. Слушали:

Федорова С.Л. – О ходе выполнения условий инвестиционного соглашения о порядке реализации и совместного финансирования регионального инвестиционного проекта «Строительство инженерных сетей и сооружений территории комплексной застройки района улицы Богдана Хмельницкого» от 26.11.2009 № 02/07-8581.

Выступили:

(Моторин И.Б., Данилов П.С., Иванова С.А., Муратова Ф.Х., Щербаков А.А.).

Решили:

1.1. Принять к сведению информацию Минстроя Чувашии о ходе выполнения условий инвестиционного соглашения о порядке реализации и совместного финансирования регионального инвестиционного проекта «Строительство инженерных сетей и сооружений территории комплексной застройки района улицы Богдана Хмельницкого».

1.2. Отметить неудовлетворительную работу инвестора ООО «СУОР» по реализации в 2010 году инвестиционного проекта «Строительство инженерных сетей и сооружений территории комплексной застройки района улицы Богдана Хмельницкого» в связи со срывом сроков ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства и не освоением средств, предусмотренных на реализацию указанного проекта.

1.3. Рекомендовать Минстрою Чувашии усилить контроль за ходом реализации инвестиционного проекта «Строительство инженерных сетей и сооружений территории комплексной застройки района улицы Богдана Хмельницкого» и обеспечить в 2011 году ввод в эксплуатацию объектов, предусмотренных указанным инвестиционным проектом, в соответствии с установленным графиком производства.

1.4. Рекомендовать администрации г. Чебоксары продлить сроки разрешения генподрядной организации ООО «СУОР» на строительство линейной части инженерных сетей в рамках реализации инвестиционного проекта.

1.5. В целях оптимизации бюджетных расходов Минстрою Чувашии провести проверку сметной стоимости строительства объектов, предусмотренных инвестиционным проектом.

1.6. Минстрою Чувашии запросить у инвестора проекта ООО «СУОР» официальное подтверждение конкретных сроков ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом.

2. Слушали:

Бухарина Р.Р. - О работе органов исполнительной власти Чувашской Республики и администрации города Чебоксары  по подготовке технико-экономического обоснования газификации Заволжской территории г.Чебоксары.

Выступили:

(Моторин И.Б., Федоров С.Л., Муратова Ф.Х., Данилов П.В.)

Решили:

2.1. Принять к сведению информацию Минстроя Чувашии и администрации города Чебоксары  о подготовке технико-экономического обоснования газификации Заволжской территории г.Чебоксары;

2.2. Минстрою Чувашии:

совместно с администрацией г.Чебоксары до 1 июня текущего года провести     оценку стоимости строительства газовых сетей до потребителей газа с учетом перспектив развития территории Заволжья;

на основании проведенной оценки подготовить совместное обращение с заинтересованным органом исполнительной власти Республики Марий Эл в адрес ООО «Межрегионгаз» (г.Москва) об участии в реализации мероприятий по газификации территории Заволжья и населенных пунктов Республики Марий Эл;

совместно с Минэкономразвития Чувашии, заинтересованными органами исполнительной власти Чувашской Республики и администрацией г.Чебоксары подготовить информацию о намечаемых к реализации перспективных инвестиционных проектов на территории Заволжья.

3. Слушали:

Волкова Г.Ф., Князькина О.Н. - О выделении в 2011 году средств республиканского бюджета Чувашской Республики на реконструкцию:

очистных сооружений в с.Комсомольское Комсомольского района в объеме 92,8 млн.рублей;

здания МОУДОД «Дом детского творчества», г. Шумерля в объеме 2,7 млн.рублей

Выступили:

(Моторин И.Б., Муратова Ф.Х., Щербаков А.В., Федорова С.Л., Юшин Е.В., Виноградова Н.Н.)

Решили:

3.1. Принять к сведению информацию представителей администрации  Комсомольского района, г.Шумерля о необходимости выделения в 2011 году средств республиканского бюджета Чувашской Республики на реконструкцию очистных сооружений в с.Комсомольское Комсомольского района в объеме 92,8 млн.рублей и здания МОУДОД «Дом детского творчества», г. Шумерля в объеме 2,7 млн.рублей;

3.2. Администрации  Комсомольского района обеспечить получение положительного заключения  государственной экспертизы на проектно-сметную документацию по реконструкции очистных сооружений в с.Комсомольское.

3.3. Принять к сведению информацию Минсельхоза Чувашии о готовности ООО «ТАВ» софинансировать реконструкцию очистных сооружений в размере                   50,0 млн.рублей.

3.4. Государственной службе Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам рассчитать инвестиционную составляющую в тарифе за оказываемые услуги по очистке сточных вод для возможности частичного возврата ООО «ТАВ» вкладываемых им средств на реконструкцию указанного объекта.

3.5. Минстрою Чувашии включить в бюджетную заявку на 2012 год финансирование реконструкции  очистных сооружений в с.Комсомольское и представить в установленные сроки в Минэкономразвития Чувашии.

3.6. Администрации г.Шумерля разработать проектно-сметную документацию на реконструкцию здания МОУДОД «Дом детского творчества» и после получения положительного заключения государственной экспертизы повторно рассмотреть вопрос о выделении бюджетных средств на заседании Совета по инвестиционной политике.

4. Слушали:

Гончарова А.Н.. - Рассмотрение инвестиционного проекта ООО «Чебоксарская Электротехника и Автоматика» «Расширение производства электротехнической продукции для нефтяной и газовой промышленности в имеющейся номенклатуре, разработка и производство инновационной для ООО «ЧЭТА» продукции на вновь построенных производственных площадях» на предмет предоставления нефинансовых мер государственной поддержки инвестиционной деятельности.

Выступили:

(Моторин И.Б., Аврелькин В.А., Муратова Ф.Х., Щербаков А.В., Иванова С.А., Юшин Е.В.)

Решили:

4.1. Одобрить инвестиционный проект «Расширение производства электротехнической продукции для нефтяной и газовой промышленности в имеющейся номенклатуре, разработка и производство инновационной для ООО «ЧЭТА» продукции на вновь построенных производственных площадях» на предмет признания его приоритетным инвестиционным проектом и оказания ООО «Чебоксарская Электротехника и Автоматика»  нефинансовых мер государственной поддержки.

4.2. Рекомендовать Администрации г.Чебоксары провести мониторинг земельных участков и незадействованных производственных площадей на территории Чебоксарского городского округа на предмет возможного предоставления потенциальным инвесторам.

4.3. Минэкономразвития Чувашии повторно направить в администрацию г.Чебоксары для рассмотрения и предложений поступившие в Министерство обращения инвесторов на предмет предоставления земельных участков и незадействованных производственных площадей на территории Чебоксарского городского округа и вынести данный вопрос на заседание Совета по инвестиционной политике.

Заместитель Председателя Кабинета Министров

Чувашской Республики - министр экономического

развития, промышленности и торговли

Чувашской Республики                                                              	                     Моторин И.Б.

Секретарь                                                                                                 Кузьмина Е.Г.