| ЧАВАШ РЕСПУБЛИКИН ЭКОНОМИКА АТАЛАН+В/Н ТАТА СУТУ-ИЛ, МИНИСТЕРСТВИ |  | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ |
| --- | --- | --- |

ПРОТОКОЛ

заседания Совета по инвестиционной политике

г. Чебоксары

14 февраля 2008 г	   			          № 2

Председатель (председательствующий) – Табаков А.П.

Секретарь – Михайлов В.М.

Присутствовали: 19  человек (список прилагается)

| Члены Совета: |  |  |
| --- | --- | --- |
| начальник отдела государственных инвестиций и региональных программ министерства экономического развития и торговли Чувашской Республики (секретарь Совета) |  | Михайлов Вячеслав Михайлович |
| заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики |  | Енилина Светлана Александровна |
| заместитель министра здравоохранения и социального развития Чувашской Республики |  | Осипова Надежда Александровна |
| заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике (по согласованию) |  | Никина Ольга Михайловна |
| заместитель министра образования и молодежной политики Чувашской Республики |  | Устяк Валерий Викторович |
| заместитель директора по экономике и финансам государственного унитарного предприятия "Республиканское управление капитального строительства" |  | Шарова Тамара Осиповна |
| председатель Комитета Государственного Совета Чувашской Республики по бюджету, налогам, предпринимательству и собственности |  | Щербаков Анатолий Васильевич |
| заместитель министра имущественных и земельных отношений Чувашской Республики |  | Шайнога Олег Степанович |
| заместитель главы администрации по градостроительству и реконструкции города Чебоксары |  | Яковлев Вячеслав Алексеевич |
| Приглашенные: |  |  |
| первый заместитель министра культуры, по делам национальностей, информационной политики и архивного дела Чувашской Республики |  | Бондарев Виктор Сергеевич |
| заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республике |  | Яковлев Алексей Николаевич |
| начальник отдела развития общественной инфраструктуры Управления экономического анализа, жилищного строительства и развития общественной инфраструктуры министерства градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики |  | Федоров Сергей Леонидович |
| начальник отдела транспорта министерства градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики |  | Гриднев Владимир Викторович |
| начальник отдела капитального строительства министра внутренних дел по Чувашской Республике |  | Тульчев Юрий Николаевич |
| начальник отдела капитального строительства и ремонта Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Чувашской Республике |  | Андрианов Сергей Владимирович |
| заместитель главы администрации Вурнарского района - начальник отдела экономики и имущественных отношений |  | Константинова Альбина Георгиевна |
| глава администрации Калининского сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики |  | Иванова Людмила Витальевна |
| начальник отдела инвестиционной политики Министерства экономического развития и торговли Чувашской Республики |  | Кузьмина Екатерина Геннадьевна |

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О ходе реализации инвестиционных проектов, получивших государственную поддержку в 2006-2007 годах.

2. О работе государственных заказчиков строек и объектов республиканской адресной инвестиционной программы  на 2008 год по проведению конкурсов, аукционов на выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд и заключения  государственных контрактов (договоров).

3. О реконструкции биологических очистных сооружений, находящихся на балансе РГОУ НПО «Профессиональное училище № 24 в селе Калинино», Вурнарский район.

1. Слушали: Табакова А.П., Дмитриеву Н.В., Кузьмину Е.Г. - О ходе реализации инвестиционных проектов, получивших государственную поддержку в 2006-2007 годах.

Выступили:

(Щербаков А.В., Яковлев В.А., Шайнога О.С.)

Решили:

1.1. Принять к сведению информацию Минэкономразвития Чувашии и Минпромэнерго Чувашии о ходе реализации приоритетных инвестиционных  проектов «Производство лицевого кирпича»,  «БиоПарк», «Производство ковров и ковровых изделий», «Строительство завода по производству гиперпрессованного кирпича», «Расширение производства отливок «Рама боковая» и «Балка надрессорная» на 2004-2010 гг.».

1.2. Рекомендовать Минэкономразвития Чувашии при подписании соглашения с инвесторами включить пункт с обязательством привлечения инвестиций в объемах и сроки, указанных в одобренных бизнес-планах.

2. Слушали: Устяка В.В., Бондарева В.С., Осипову Н.А., Яковлева А.Н., Федорова С.Л., Гриднева В.В., Тульчева Ю.Н., Андрианова С.В. - О работе государственных заказчиков строек и объектов республиканской адресной инвестиционной программы на 2008 год по проведению конкурсов, аукционов на выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд и заключения государственных контрактов (договоров), дополнительных соглашений.

Выступили:

(Табаков А.П., Шайнога О.С., Щербаков А.В., Яковлев В.А.)

Решили:

1.1. Отметить, что по состоянию на 14.02.2008 г. государственными заказчиками строек и объектов республиканской адресной инвестиционной программы проведены конкурсы, аукционы на выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд и заключены  государственные контракты (договора), дополнительные соглашения только по 10 объектам на сумму 471,6 млн.рублей (19,0%) из имеющихся в указанной программе – 53, из них соответственно по Минобразованию Чувашии - 1 из 6, Минкультуры Чувашии - 4 из 6, Минздравсоцразвития Чувашии – 3 из 7, Минприроды Чувашии - 2 из 3. Не заключены государственные контракты (договора) и дополнительные соглашения по переходящим объектам Минспорта Чувашии - 9 контрактов,  Минстроя Чувашии – 19, МВД  по Чувашии - 3.

1.2. Предложить республиканским органам исполнительной власти – госзаказчикам объектов республиканской адресной инвестиционной программы завершить до 1 апреля 2008 года проведение конкурсов, аукционов на выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд и заключение  государственных контрактов (договоров), дополнительных соглашений с учетом соблюдения условий обязательного софинансирования объектов муниципальной собственности за счет местных бюджетов в соответствии с действующим законодательством и представить их копии в Минэкономразвития Чувашии.

3. Слушали:

Иванову Л.В., Константинову А.Г., Шайногу О.С., Устяка В.В. - О реконструкции биологических очистных сооружений, находящихся на балансе РГОУ НПО «Профессиональное училище № 24 в с. Калинино», Вурнарский район.

Выступили:

(Табаков А.П., Яковлев В.М., Осипова Н.А., Дмитриева Н.В., Устяк В.В.)

Решили:

1.1. Предложить Минприроды Чувашии совместно с Минстроем Чувашии и администрацией Вурнарского района провести оценку потребности в мощностях биологических очистных сооружений (куб.м./ сутки) в селе Калинино Вурнарского района для рассмотрения на очередном заседании Совета по инвестиционной  политике.

Председатель,

зам.министра экономического

развития и торговли Чувашской Республики                                                         Табаков А.П.

Секретарь                                                                                                                   Михайлов В.М